壯圍鄉鄉長施政報告

王主席、林副主席、各位代表先生大家好：

文魁就職至今一年半有餘，每每思索如何在財政不豐之情形下尋求突破，無論順利與否，積極推動政務之心與日俱增，雖偶有挫折亦不減念玆在玆為這塊生養我的土地，盡一份鄉民的責任，有幸的是有貴會各位代表先進，鼎力支持，點滴在心，向前邁進的動力油然而生，再多的言語皆不足以表達文魁內心的感激，惟有自我鞭策全力以赴，以回饋各位代表及鄉親的期待。

壯圍鄉雖位處宜蘭縣邊陲，斷不可因此而邊緣化，加速境內建設，今有北宜高交通便捷性，行銷壯圍，建請上級補助與支持，竭盡所能爭取資源浥注，希望為壯圍帶來轉機，促進地方繁榮，借此彌補財政短絀之缺憾，今天欣逢　貴會舉開第19屆第3次定期大會，文魁受邀並率本所課室主管列席大會，秉以「檢視過往、把握現在、展望未來」就公所施政成果與方向進行報告，另為推動明(101)年施政目標，衡酌公所財政編列年度總預算，提請　貴會審議，尚祈各位代表先進給予支持，文魁僅代表公所團隊表示感謝之意，謹請各位代表賜教。

過往、現在、未來，以循序漸進穩健的步伐朝目標前進，一直以來為本所施政導向，目標中多則建設涉及層面廣泛，權屬各層級機關，本所亦將努力克服困難，尋求認同進而轉向支持，為壯圍開啓新頁，許給壯圍一個未來，謹以「檢視過往、把握現在、展望未來」三大面向向大會逐一報告：

壹：檢視過往

一、市區電線地下化：本項工程於上任之初即積極推動，於99年4月2日邀集台電等相關單位辦理現場會勘，台電公司旋即於99年6月底進行工程施作，就市區壯五路、宜9線(中央路)2段、壯志路等巷道，於99年底陸續完成線路管道埋設挖掘工程，後續之電桿移除、電線下地，該公司允諾將於101年度辦理後續工程，本所將主動追蹤，洽請避開年節施工並縮短時程，本案預計101年上半年可完成電線地下化之目標。

二、資源回收停車場設置：本案於99年4月15日獲交通部台灣區國道高速公路局北區工程
處同意本所停車場土地無償
使用，並於99年8月10日
獲行政院環境保護署補助新
台幣300萬元，本所配合款
30萬元，為爭取時效即辦理工程委託設計及後續發包作業，於100年2月5日動工施作，並於同年5月6日完工，總工程經費新台幣2.674.186元，業於7月11日辦理落成啓用，徹底解決垃圾車停放問題。

三、高速公路共乘停車場設置：本案
於99年4月12日現場會勘，擇
定國道5號側車道功勞村之高架
橋下空地開闢，工程經費籌措及施作由宜蘭縣政府辦理，於100年6月設置完成開放使用，劃設機車停車格38處，汽車停車格50處，有效改善鄉民赴台北上班停車問題。

四、國道5號下車站設置：增設國道客運下車站乙案，於設置共
乘停車場會勘之同時，提請各相關單位給予協助，並函請境內國道業者考量評估，於99年12月1日針對下車站規劃

方案，請宜蘭監理站就法規部份研議可行性，100年6月21日本所將下車站興辦計畫書函送宜蘭縣政府，7月1日辦理該工程細部設計會勘，7月15日縣府同意施作並將下車站工程委託本所代辦，本案業於9月設置完成，並邀集相關單位於9月9日辦理完工前會勘，目前由國道客運業者向監理機關提出設站申請核准中，預計近期內即可啟用。

五、長青食堂設立：本所配合宜蘭縣政府協助社區推動「長青食堂」設立，先後計有壯六、順和、古結社區發展協會及宜蘭縣蘭陽福利社區促進會等四單位設立，以自行烹煮提供定點共餐方式辦理，每月用餐人數約150人，每月用餐次數約90次，服務社區長者用餐需求，借由餐飲服務凝聚社區向心力，增進社區民眾社會參與感。

六、街道綠美化：本所就境內綠美化部份，於99年10月辦理192線車路頭至大福段街道植栽，並於同年年底至100年初起分期進行中央路街道綠美化工程，另逐年編列年度預算進而推動至全鄉主要道路，營造優質的生活空間與環境品質。

七、蘭陽溪北岸自行車步道改善工程：本案獲交通部觀光局補助285萬元，本所配合款15萬元，總工程費新台幣300萬元，由本所執行，於99年12月1日開工施作，施作範圍：蘭陽溪北岸自行車步道壯圍段，施作項目包括：親近自行車道之階梯，民眾休憩石椅，新增中途休憩區乙座，小型公園2處，原中途休憩區碎石鋪面改以洗石子鋪面等工程，於100年4月15日竣工。

「檢視過往」分別為相關單位主導，上級機關施作，抑或上級補助由本所執行辦理等，前後如期完成者有之，未能如願延宕者有之，其中軟硬體設施、一般事務性、經常性事物如：路燈維護、農路更新等未便一一列舉，無論任何建設的施作，本所皆心存感恩，感激各級單位及各級民意代表給予協助，更感謝　貴會給予莫大的支持，另尚有未完成者，本所將繼續檢討改進，就業務屬性責成相關課室，掌握時程及進度，主動連繫期使工程順利進行如期完成。

貮：把握現在

一、新南抽水站興建案：本興建案自98年業經經濟部水利署第一河川局核定：納入「易淹水地區水患治理計畫第2階段實施計畫」治理工程，於99年陸續召開設計及監造委託技術服務期初審查會議、期中審查會
議、地方說明會議、現場會
勘、期未審查會議，本案由
第一河川局主辦，原定於99
年12月底完成工程發包作業，工程費用1億1千萬元，經現勘會議檢討，地方民眾反映，原設計抽水管徑恐未符實際抽水需求，經本所及各級民意代表協力爭取，增加工程費用約8千萬元，擴充原抽水機組以符地方需求，致全數工程費用約新台幣1.9億元，業於本(100)年7月28日動土興建，預計工期13個月，期盼工程順利進行，本所亦將主動了解進度適時反應，期使工程如期完成，紓解水患。

二、榕樹公園改建案：東北角風景區管理處，就目前東港村榕樹公園規劃改建，先期以環境綠
美化為主，輔以景觀台施設，
總經費約新台幣800萬元，業
己辦理發包作業，日後將凝聚
地方共識，彙整地方意見，持續與該處溝通協調，擴大改建範圍，增加休憩區設施、設置美食區、紀念品販售區等，以「老街概念」意象呈現，朝向榕樹生態公園規劃。

三、壯圍鄉旅遊服務園區設置案：東北角風景區管理處，於97年評估旅遊環境資源特性及觀光發展潛力，選定原壯圍運動公園預定地，做為規劃本案施設場所，未來將結合地方產業與特色設置主題館，配合週邊自行車道，朝生態旅遊方向導引，帶動地方發展，目前己進行規劃設計，預計本(100)年10月辦理招標，俟決標即可辦理園區細部設計等工程，辦理工程發包，總工程經費約新台幣3億元，預計年底前應可動土興建，整個園區預定102年年底完工。

四、新南橋改建案：本案獲交通部補
助2000萬元及宜蘭縣政府補助
250萬元，本所配合款250萬元
，合計總經費2.500萬元，由本
所於99年12月28日辦理發包
決標，於100年3月28日動工改建，目前工程進度為橋台基礎工程，工程進度百分之60，預定完工期程為101年3月。

五、防洪減災：13股大排護岸、排水閘門應急工程及美福大排應急工程:前項工程總經費為2900萬元整，施工內容分別為打排椿，施作護岸加高及閘門整建，施作範圍:持福橋至車路頭橋(長度1.1公里)。後者，工程總經費2200萬元，施工內容:下游段護岸整建470m，本案工程，由經濟部水利署補助宜蘭縣政府發包施作，業於100年8月1日開工，預定101年1月完工，101年將爭取設置上大福抽水站，工程經費8,000萬元。另引水幹道箱函等相關工程，將陸續逐年爭取上級經費浥注施工。

以上為目前本鄉境內正在進行的幾項較大工程，尚有一般零星工程，在此不予詳加註解，前述工程興建完成，無論就紓解水患，帶動地方發展等，對本鄉而言助益匪淺，本所有責任主動了解密切連繫，適時提出建言，使建設效益發揮到最大，發揮最佳功能，為鄉民盡心、為地方請命，這是公所應負使命與責任，更應確確實實「把握」在手。

參：展望未來

一、滯洪觀光湖泊開發案：有感於新南、古結地區位處境內低漥地帶，過去以築堤方式防堵水患成效不彰，於99年上任之初提出滯洪池、湖泊概念構思，配合新南抽水站興建，將無法及時宣洩之雨水導入湖泊，達到蓄水及防洪功能，紓解水患，兼具景觀休閒發展地方觀光產業，林縣長於8月下旬視察新南抽水站興建工程，同時表示該昜淹水地區水犯防患，除治標外今後應要有治本思維，「地勢較低之地區應朝滯洪池闢建方向思考」，本案推動耗資經費龐大，本所為有效解決低漥地區逢水必淹之窘境，同時帶動地方觀光，將持續為本案催生而努力。

二、壯圍河濱公園開發案：考量本鄉苦無一處寬廣的公園綠地，於宜蘭縣政府舉辦地方座談會之際，提及於本鄉壯五中央橋下闢建一處河濱公園，並於100年3月召集相關單位實地會勘，就高灘地私人土地、宜蘭河下游汛期水位較高等問題，將進一步研議施作可行性評估，經本所提報計畫爭取中央補助，惟事涉私有土地、公路、水利等相關權責單位未獲補助，本所決將計畫內容修正，朝水上運動設施規劃，持續推動俟機爭取，建構鄉民親水遊憩之休閒處所。

三、自由車競賽場興建案：本案為宜蘭縣政府向中央體委會爭取於本鄉設置，初步計畫如：休閒廣場、訓練中心、停車場等，作為選手培訓場所，舉辦各項自由車賽事，帶動觀光休閒運動產業，本設置案有助於本鄉地方發展，本所將配合縣府積極爭取，為本設置案一起努力。

四、第二納骨堂興建案：基於本鄉第一納骨堂使用趨近飽和，考量鄉民辭世落葉歸根之民俗需求，本工程基地係座落於本鄉壯濱二段896、897、898地號計三筆，總面積10800.46平方公尺，業於100年8月2日辦理該工程委託規劃設計發包作業，俟細部設計完竣彙集地方意見，擬定事業計畫貸款自建，相關借貸、還款計畫取得貸款金融機構同意，提交　貴會審議後報請宜蘭縣政府備查，同時辦理貸、撥款作業，期使工程順利進行。

五、美福大排應急工程環境綠美化：美福大排沿線景觀規劃重點(沿著美福大排就是一座大公園)：

（一）舊港排水與美福大排匯流處(舊港閘門與排水是農業地景的教室)。

（二）美福大排閘門處(休憩釣魚，連結宜蘭河自行車道與蘭陽溪自行車道的交接位置)。

（三）高速公路橋下(划船體驗水道，自行車轉運站)。

（四）污水處理廠(水資源教室，宜蘭河與蘭陽溪自行車道交接處成為腳踏車的休息補給站)。

（五）美福大排沿線排水渠道復育改善為生態綠廊(生態水池、淨化水質)。

（六）蘭陽溪與美福大排間之新南地區(生態教室、候鳥必要的棲地、候鳥觀測站具有豐富的魚類資源、昆蟲及爬蟲類的生活區、居民乘涼空間)

適逢開議的日子，再一次感謝　貴會各位代表先進長期給予公所的支持，同時感謝各級單位給予協助，由於各界的疼惜，不吝賜教，政務得以推動，是壯圍之幸，「展望未來」文魁深知没有多方共同打拼，無法成就任何事務，今後仍需各位代表先進給予指導，共同成就壯圍，謝謝各位，謹祝大會圓滿成功，各位代表先進身體健康，萬事如意。

壯圍鄉公所各單位工作報告

- 行政室工作報告：

  - 服務台便民業務：

    - 轉發農業用地作業使用證明169件。

    - 墓地使用申請76件。

    - 轉發建築執照218件，使用執照67件。

    - 「地政便民工作站」申請民眾計1269人次。

  - 檔案管理：

    - 電子收文3,426件。

    - 紙本收文3,096件。

    - 電子發文255件。

    - 紙本發文2,987件。

    - 檔案編目7,938件。

    - 編目數量2,586件。

    - 檔案調閱370件。

  - 研考業務：公文定期稽催，提升申請案件辦理時效迅速妥善回覆，網站適時更新，重置旅遊新聞及鄉政記事網頁，提供最新活動訊息、政令宣導等，滿足民眾新知，加強資訊安全維護訂定個人資料保護管理規範及教育訓練，重大工程進度錄案追蹤。

  - 庶務管理：運用財產管理系統，建全物品管控，另開發樹種、植栽育苗樽節開支，俾利辦公廳舍週邊綠美化，同時選擇季節性草花更替，增添綠意淨化空氣以維環境整潔。

- 民政課工作報告：

一、自治、選務行政：

（一）100年10月8日辦理第19屆東港村長補選工作，由藍月梅女士當選並於10月16日就職。

（二）新南村林旺枝村長因案於100年10月1日解除職務，由沈秘書清山代理，並訂於100年12月10日辦理投開票補選工作。

（三）100年10月1日成立本鄉第13屆總統、副總統暨第8屆立法委員選舉選務作業中心，辦理選務工作。

（四）辦理村長每月事務費、福利互助金申請及村鄰長及眷屬全民健康保險費、健康檢查費核銷事宜。

（五）辦理本鄉101年農民曆之資料編纂、協助招標等事宜。

（六）提報本鄉績優民政人員、村長、鄰長於100年7月13日至縣府文化局接受表揚。

（七）100年7月16日由簡鄉長及代表會王主席率本所各課室主管、各村村長、各代表參訪龜山島觀光活動及頭城烏石港週邊建設。

（八）100年9月31日下午19時宜蘭縣政府假本所參樓會議廳舉行100年度本鄉地方建設訪視座談會議，由鄉長各單位首長、代表、村長提出多項建議。

二、原住民行政：

（一）100年5月4日、9月21日原住民申請獎勵金共2件。

（二）100年9月29日辦理原住民幼兒托教補助7名。

三、宗教禮俗業務:

（一）輔導祭祀公業依祭祀公業條例申報派下員管理及各項申報業務。

（二）100年6月8日至10日假大福補天宮辦理本鄉100年度女媧娘娘文化聖誕系列活動，由本鄉各國中、小參與民俗活動演出，表演生動精彩，深獲好評。

（三）輔導本鄉各寺廟辦理信徒大會、各項會議等。

四、民防、災害防救業務：

（一）100年4月29日上午假本所大門廣場辦理100年水災疏散避難暨災民收容演練，由縣政府徐參議金山率相關局處督導評核，演習過程逼真，深獲嘉許。

（二）100年5月18日下午14時至14時30分配合辦理宜蘭縣全民動員防衛萬安34號防空演習，實施人車管制通報作業。

（三）100年5月27日上午10時桑達颱風災害應變中心二級開設戒備，28日14時30分撤除。

（四）100年6月24日上午9時米雷颱風災害應變中心二級開設戒備，6月25日14時30分撤除。

（五）100年8月5日20時梅花災害應變中心二級開設戒備，8月6日11時30分撤除。

（六）100年8月27日20時辦理南瑪都颱風本鄉災害應變中心二級開設、一級開設戒備，並協調蘭陽指揮部國軍官兵支援協助裝填砂包600包，供鄉內低窪地區住戶使用，加強防災，8月29日下午19時00分撤除。

（七）100年10月3日上午9:30分成立1003水災災害應變中心一級開設，晚上19時撤除。

（八）100年10月9日上午10時成立1009水災害應變中心二級開設戒備，18:30分撤除。

五、地政業務：

（一）辦理三七五租約案件計19件。

（二）受理三七五租約出、承租人爭議事項調解案件計1件。

六、調解業務：

（一）100年05月1日至100年10月份受理調解聲請57件，調解成立28件，法院核定28件，調解不成立29件。

（二）100年05月1日至100年10月受理鄉民法律扶助案件224件。

（三）提報本鄉第23屆調解委員名單，並由宜蘭地方法院，檢察署審訂委員九人，並由林主席良枝續任調解委員會主席。

七、公共造產業務:

（一）100年05月至100年10月止進堂數為162件，使用費收入267萬5300元，退堂數10件，神主牌位10件，營收15萬2仟元，總計營收282萬7300元。

（二）內政部補助本(100)年度納骨堂內外地面落差改善及納骨櫃防震設施改善補助15萬元。

（三）100年8月24日(農曆7月25日)辦理納骨堂中元祭典，並宣導環保，配合環保局節能減碳減量焚燒金紙，並統一交由環保局焚化處理等工作。

八、徵集業務：

（一）辦理81年次役男兵籍調查及系統建檔作業：轉錄役男計186人。

（二）辦理各年次役男徵兵檢查暨體位判等登錄作業計50人。

（三）登錄各年次役男徵兵檢查體位判等50人。

（四）辦理各年次役男抽籤相關作業約計97人。

（五）辦理各年次役男徵集入營約計97人。

（六）受理役男申請出境、改判體位、延期徵集、家庭因素服替代役及補充兵、在學緩徵、免、禁役證明書、預備軍士官、志願役等役政綜合業務。

九、編練業務：

國民兵異動業務。

十、後備軍人管理業務：

（一）辦理後備軍人歸鄉報到作業。

（二）辦理後備軍人退伍令遺失補發作業。。

（三）辦理後備軍人轉免、回、除、禁役作業。

（四）替代役備役退役証明補發。

（五）辦理後備軍人各項事故、異動作業。

（六）辦理101年度4款儘後召集申請業務。

十一、勤務業務：

（一）辦理貧困征屬常備兵甲級12戶、替代役2戶、在營軍人征屬三節生活扶助金申請作業。

（二）辦理貧困征屬健保補助費常備兵1件3282元。

（三）辦理貧困征屬喪葬補助費常備兵1件25000元。

- 財政課工作報告：

一、財務管理：

（一）加強公庫管理，除每日以系統對帳外，並每月定期與本所主計室及代理鄉庫(壯圍鄉農會)對帳。

（二）加強各課室自行收納統一收據及本課空白支票之領用及管控，以防杜流弊。

（三）辦理有價證券之管理。

二、稅務工作：

（一）配合各級法院張貼本鄉不動產物件之拍賣公告，藉以提供本鄉不動產交易訊息，增加交易量，充裕本鄉鄉庫稅課收入；100年1~9月公告191件。

（二）加強契稅稽徵，依據契稅條例掌握不動產交易案件，以充實鄉庫稅收。

1.100年1~9月契稅案件計申報202件（99年契稅稅收計4,334,659元，100年1~9月契稅稅收計2,259,754元）。

（三）加強國、縣各項稅捐督徵工作，分別協助辦理房屋稅、地價稅等有關地方稅之調查、催徵及所得稅之輔導申報，以提高徵績，充裕地方財源，並積極加強催徵，防止新欠稅。

1.100年度房屋稅補單，共計8件；房屋稅隨課業務100年度1~9月，計80件（99年房屋稅稅收計10,426,711元，100年1~9月份房屋稅稅收計10,175,869元）。

2.99年協助地價稅補單21件（99年地價稅稅收共計2,689,652元）。

（四）100年協助所得稅申報784件。

三、公產管理：

（一）每年依規定辦理二次定期不動產查核及不定期抽查作業。

1.99年各於6月、12月完成不動產定期查核作業，100年已於6月辦理第一次不動產定期查核作業。

2.於100年10月間辦理不定期抽查作業。

（二）依不動產增減異動情形隨時辦理產籍更新、釐正工作。

1.本鄉所有壯濱三段569地號土地，業已配合交通部公路總局第四區工程處辦理省道台2線149K+670~162K+000既成道路產籍管用合一需要；行政院業以100年6月7日府院授內中地字第1000043132號函同意撥用，並已完成管理機關變更登記。

2.交通部公路局第四區養護工程處辦理省道台七線127K+383~131K+641（壯圍大橋下）既成道路管用合一需要，擬撥用本鄉代管縣有土地古結段887地號土地（現已為台七線路基），業經宜蘭縣政府以100年6月8日府財產字第1000083944號函同意撥用，並完成管理機關變更登記。

（三）辦理非公用土地管理工作：

1.本年計完成6件（承租人10人）出租林地及建地續約作業。

- 社會課工作報告：

一、社會救濟：

（一）受理低收入戶申請家庭生活補助計201戶，每月核發生活補助費118萬3487元。

（二）受理低收入戶及中低收入戶申請身心障礙者生活補助計556人，每月核發生活補助費225萬2,730元。

（三）受理低收入老人申請生活補助計20人、中低收入戶老人58人，每月核發生活補助費45萬3,000元。

（四）受理鄉民急難救助計37件，核發救助金14萬元。

（五）辦理中低收入戶未滿十八歲兒童及少年全民健康保險自付保險費補助計有168人申請，符合申請案件者計有143人。

（六）受理「馬上關懷」計13件，核發救助金22萬5仟元。

（七）受理特殊境遇婦女子女生活津貼申請計21件28人，十五歲以下兒童每人每月補助1,788元。

（八）受理兒童少年生活扶助申請計50件76人，每人每月補助１,400元。

（九）受理弱勢家庭兒童少年扶助申請8戶12位兒童，每人每月補助3,000元。

（十）受理中低收入戶申請幼童托教補助計10件，每件補助6,000元。

（十一）受理低收入戶申請幼童托育補助3件，每件補助9,000元。

（十二）受理第五類全民健保民眾申請健保IC卡計23件；辦理健保轉入232件、轉出194件。

二、體育活動：

（一）5月份參加100年宜蘭縣運動會，各項競賽計獲金牌21面、銀牌13面、銅牌18面，榮獲大會總錦標第3名。

（二）100年10月舉辦『2011熱力壯圍』歡樂籃球賽。

三、墓政業務：

（一）100年4月16日至10月15日止，墓政受理案件計76件，兇葬23件，遷出51件，修繕2件。

（二）研議本鄉公墓暨懷恩堂使用管理自治條例修正草案。

四、社　　教：

（一）100年07月29日假壯圍國中辦理慶祝百年感恩音樂會暨模範父親表揚活動、09月30日假鄉公所所三樓會議廳辦理　長青、敬老楷模表揚活動。

（二）100年4月16日至10月15日止共發放生育津貼80件，每件補助2,000元。

五、國　　教：

（一）100年6月21日邀集鄉內各國民中、小學召開本鄉100年第1次中輟生業務檢討會。

（二）100年8月13日於壯圍國中舉行本鄉100年語文競賽，並於競賽當日結束後隨即公佈成績及舉行頒獎儀式。

（三）100年9月受理本鄉仁愛獎學金申請案件，大專及高中組計18名，國中及國小組由各校推薦，每班2名。

（四）100年10月1至2日本鄉參加宜蘭縣100年語文競賽，成績優異，榮獲總團體成績第4名，獲頒獎牌乙面。

六、社區發展：

（一）100年7月15日起辦理本鄉各社區活動中心消防及公共建築物安全檢查。

（二）100年8月24日接受宜蘭縣政府至本所辦理社區業務執行考核。

（三）100年10月17日委託熊兆周建築師事務所執行本鄉廍後社區等9所活動中心無障礙設施改善工程〈不含廁所〉監造設計。

（四）協助壯六、順和及古結社區發展協會辦理宜蘭縣社區照顧關懷據點考核事宜。

（五）協助及輔導各社區發展協會會務推展暨申請本所與業務相關之各上級單位補助及核銷工作。

（六）協助本鄉各社區發展協會守望相助隊辦理富邦產物保險意外傷害保險理賠事宜。

- 工務課工作報告：

一、辦理「壯圍鄉資源物回收場新設工程」，業於100年5月24日完成驗收，決算總工程費267萬4,186元。

二、辦理九十九年度振興經濟擴大公共建設投資計畫-補助地方自治團體行政機關公共建築太陽光電示範設置工程，發包工程費128萬1,000元，業於100年9月27日完工。

三、辦理“縣、鄉道觀光風景軸線危險路段改善計畫”「宜七線10K+750~10K+950新南橋改建工程」補助經費2,250萬元，目前施工進度約60%，預定於101年3月12日完工。

四、宜蘭縣政府99.9.3府工下字第090126508號函，核定辦理”100年度振興經濟擴大公共建設投資計畫”-加速都市雨水下水道建設計畫”「宜蘭縣壯圍鄉雨水下水道清淤工程」，工程業於100年7月19日完成驗收，決算總工程費52萬6,860元。

五、辦理「100年度壯圍鄉轄區內路燈維護及新增工程」年度維護工程，工期至100年12月31日止。

六、宜蘭縣政府99.9.9府工土字第0990129994號函，核定”100年度鄉道路面路容及交通安全設施維護工程”辦理「100年度壯圍鄉道路與附屬設施預約維護及災害緊急應變工程」年度維護工程，發包工程費276萬元，工期至100年12月31日止。

七、辦理100年度台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫「壯六地區小型運動場週邊環境改善工程」，業於100年7月28日完成驗收，決算總工程費145萬7,827元。

八、辦理「壯圍鄉新福段0433-2等地號廢棄物棄置場綠化工程」，經費291萬元，工程業於100年7月5日發包，目前函請廠商申報開工中。

九、辦理「100年度公共圖書館環境與設備升級實施計畫-閱讀環境工程」經費279萬元，工程業於100年10月5日完成發包。

十、辦理「宜蘭縣壯圍鄉第二納骨堂委託規劃設計」經費200萬元，業於100年8月2日決標，目前進度為期初報告審查作業。

十一、辦理「壯圍鄉壯濱路四段500地號擋土牆修復工程」，宜蘭縣政府核定經費75萬元，目前進行工程預算書圖編製，辦理工程發包作業程序。

- 農經課工作報告：

一、辦理農業用地作農業使用證明。

二、辦理農業機械使用證、免稅油憑單核發及新型農機補助。

三、輔導農戶豬瘟防疫，豬口蹄疫防疫，狂犬病防疫，並經常性對畜禽戶分送消毒葯品以防疾病發生。

四、辦理養殖容許及登記核發與輔導。

五、辦理非都市土地農牧用地作農業設施容許使用。

六、繼續配合社區爭取農村新風貎補助。

七、配合宜蘭縣政府警察局，加強交通安全標線、標誌建置工作，以維鄉民安全。

八、辦理查編與農業經營不可分離土地作業。

九、爭取宜蘭縣政府增設本鄉公車行駛路線乙線(火車站-宜蘭縣政府-美福-新南-同安廟)，預定於10月1日開始試營運(客運)。

十、國道5號高速公路側車道，施設國道客運下車處乙案，工程業完成，經本所辦理會勘並將會勘紀錄分送有關單位，俟二家客運(葛瑪蘭及首都)業者提報計畫書送交通部監理單位核准後便可啟用。

十一、100年度稻田多元利用計畫綠肥及休耕作業已9月20日開放民眾申請完畢，尚未申請者本課已陸續通知到所申請，並派員就田間休耕及田菁勘查。

十二、100年度稻田多元利用計畫美城、古亭及美福等地區，約36公頃土地種植景觀作物，因受10月份二次水淹，景觀作物生長情況不佳。

- 人事管理員工作報告：

一、任免遷調：

（一）本所工務課技佐彭志方於100年7月1至11月30日育嬰留職停薪，其職務由約僱人員陳家為代理。

（二）朱重諺於100年7月28日任本鄉立托兒所保育員職務。

二、考核獎懲：本所暨所屬機關100年5月至100年9月止，登記之獎次如下：

| 獎次及官等 | 薦任 | 委任 |
| --- | --- | --- |
| 記功 | 3次 | 1次 |
| 嘉獎 | 42次 | 30次 |

三、教育訓練：

本所與宜蘭縣政府合作於100年7月13日假本所三樓會議室，承辦國家文官學院「公務倫理宣導專班」，由世新大學行政管理學系邱副教授志淳主講，課程對象為宜蘭縣政府所屬各機關學校、各鄉鎮巿公所及代表會公務人員，並分為上、下午場次，2場次共計107人。

四、待遇福利及文康活動：

（一）100年5月8日母親節前夕，由鄉長致贈本所女性同仁康乃馨花束，表達關懷及賀節。

（二）100年5月28日本所組隊參加「100年宜蘭縣運動會及行政組趣味競賽」。

（三）100年6月6日端午節前夕，由鄉長致贈本所及所屬機關同仁壯圍米禮品一份，表達慰勞及賀節。

（四）100年8月17、18日本所桌球社組隊參加，於中華國中舉辦之「宜蘭縣機關員工桌球錦標賽」。

（五）100年8月24、25日本所羽球社及同仁組隊參加，於員山國中舉辦之「宜蘭縣機關員工羽球錦標賽」男子乙組及女子組，並獲男子乙組亞軍成績優異。

（六）100年9月12日中秋節前夕，由鄉長致贈本所及所屬機關同仁中秋節禮盒一份，表達賀節及慰問。

（七）核發本鄉立托兒所保育員陳麗卿(父喪)喪葬補助費，合計新台幣10萬8,825元整。

（八）核發本所工務課技佐彭志方生育補助費，合計新台幣3萬5,780元。

（九）核發本鄉清潔隊隊員張勝安因公受傷慰問金，合計新台幣1萬元整。

（十）核發本鄉及所屬機關、本鄉民代表會及支領月退休金人員100年第1學期子女教育補助費38人，合計新台幣63萬2,400元整。

五、退休人員照顧：

（一）核發歷年退休人員林佃發等33人，100年端午節慰問金每人1,600元，總計：新台幣5萬2,800元整。

（二）核發歷年退休人員林佃發等33人，100年中秋節慰問金每人1,600元，總計：新台幣5萬2,800元整。

（三）核發退休人員林佃發等23人100年7月至12月月退休金及林錫雄遺族林李玉葉等3人月撫慰金，計新台幣381萬6,197元，另核發調俸後差額計新台幣11萬3,697元，本項合計392萬9，894元整。

- 主計室工作報告：

一、100年度總預算執行至100年09月底止，資本門執行進度為 47.77 %，未執行部份主要係本鄉轄內主要道路景觀綠美化工程及本鄉第二納骨堂規劃設計經費以及新福段433-3地號廢棄物棄置場綠美化工程尚在執行中，以及災害準備金151萬8千元，尚未動支。

二、100年度經常門各項業務計畫，預算執行進度已達82.43 %。

三、以前年度應付歲出及保留款經資門合計 1,416千元，執行至100年09月底，執行進度為78.18 %，尚有「圖書館-太陽能光電示範計畫工程」未完成驗收等，其餘大部份工程均已完工。

四、本鄉101年度總預算及附屬單位預算已送請 貴會審議中其編列情形如下：

（一）本鄉101年度總預算已依行政院訂定之「各縣（市）地方總預算編製作業手冊」、「各縣（市）地方總預算附屬單位預算編製作業手冊」及「宜蘭縣政府暨所屬機關及鄉(鎮、市)總預算共同費用編列基準」等規定編製完成。

（二）本次歲入總預算數155,997千元。

（三）本次歲出總預算數155,852千元，經常門合計145,751千元，資本門合計10,101千元；總預算數較上年度共增加703千元。

（四）附屬單位預算部份預估收入3,608千元，業務外收入44千元；業務成本與費用預估3,082千元，預估本期賸餘570千元。

玖、清潔隊工作報告：

一、配合全縣執行一般廢棄物粗分類政策：

（一）每週五天（星期一、二、四、五、日）實施垃圾清運。

（二）每週一、五實施資源回收紙類(含書、報、紙箱、紙盒、紙餐盒類、鋁箔包、紙容器、其他紙製品類等)。

（三）每週二、四、日實施紙類以外其他資源回收物清運並自96年9月1日起回收家用廢食用油。

（四）每週星期一至星期五，每日上午7時至8時於清潔隊前定點垃圾清運。

二、每月第一個星期六辦理「環境清潔日活動」，100年5月至100年10月計動員600人次，執行淨河、淨灘及環境整頓等工作，並宣導環保概念。

三、100年5月至100年9月辦理垃圾強制分類稽查121次。

四、每月5、15及25日為補犬日，100年5月至100年10月捕捉野犬計127隻送至「宜蘭縣流浪動物中途之家」。

五、100年5月至100年9月，接受民眾申請清運巨大廢棄物計176件。

六、100年5月至100年9月計清運全鄉垃圾2195公噸。

七、100年5月至100年10月辦理環境清潔維護自治條例查報列管點計18處、環境髒亂列管點計6處。

八、100年南瑪都颱風及豪大雨來襲，造成本鄉部份地區淹水，環保局補助本鄉8萬2仟元及7萬6仟元整清除漂流物廢棄物，目前正積極辦理中。

九、100年5月22日發動機關團體及學校單位350人於復興海灘辦理春季淨灘。

十、100年7月11日辦理本鄉資源物分類回收場及環保車輛停車場落成啟用典禮。

十一、行政院環境保護署100年度專款補助本鄉291萬元整，規劃設置本鄉新福段433-2等地號綠美化工程，目前已申報開工，預定於本（100）年12月份完工。

十二、100年上半年度獲宜蘭縣政府環境保護局環境清潔績效獎金計新台幣20萬8330元整。

十三、本所執行及協助各村辦理清淨家園綠色生活網成效卓越，於協巡組織及動員績效分別獲2萬及14萬元獎勵補助。

十四、本所推動「村里社區環境衛生在地扎根」計畫，獲環保局補助20萬元，預計辦理後埤社區環境衛生改善工作。

十五、辦理村里推動資源回收考核工作，計有忠孝村等七個村共獲環保局5萬5仟元獎勵金。

十六、本鄉參加環保署建國百年清淨家園「百大績優鄉鎮市區」選拔，入選為百大示範標竿，並獲30萬元獎勵金。

十七、本所輔導復興村參加環保署建國百年清淨家園「百大績優村里」選拔，入選為百大示範標竿，並獲25萬元獎勵金。

拾、托兒所工作報告：

一、行政業務：

（一）每月10及20日辦理幼兒學費轉帳事宜。

（二）辦理幼兒平安保險及幼兒住院理賠申請。

（三）不定期剪修花木、除草、清理本所週遭環境及綠美化。

（四）每月定期清洗水塔。

（五）辦理全區園舍設備維修。

（六）辦理本所財產、物品請購、核銷、維修、報廢，定額以上財物工程簽請招標事宜。

（七）每月製作臨時人員、廚工薪資及工作日表冊編制。

（八）全區內外周遭每月全面消毒一次並不定期做室內消毒。

（九）每月召開員工會報，以規劃落實園所行政業務推動。

（十）6月22日請購割草機乙台，以綠美化本所環境。

（十一）6月份辦理班級電視、DVD及錄音機等項視聽教具用品汰舊換新。

（十二）加強幼兒上、下學安全及上課時間門禁管理。

二、教保業務：

（一）100年4月15日舉辦親職講座。

（二）100年4月23日舉辦親子運動會。

（三）100年4月27日辦理春季戶外教學活動-地點-「宜蘭綠色博覽會-武荖坑」。

（四）100年5月15日~8月15日辦理招生工作。

（五）100年6月2日舉辦端午節活動。

（六）100年7月22日舉辦第13屆結業典禮暨幼兒學習成果展。

（七）100年8月10日舉辦語文、數學教材研習。

（八）100年9月9日舉辦中秋節月圓人團圓活動。

（九）100年9月、10月辦理「5歲扶幼教育計畫補助」及「行政院原住民托教補助」。

（十）100年10月6日舉辦秋季戶外教學活動，地點：國立傳統藝術中心。

（十一）每月舉辦「工作會報」及持續推動「親子共讀」。

三、衛生工作報告:

（一）100年5-9月宣導腸病毒防治園所環境消毒，加強宣導正確洗手的重要性。

（二）100年7月份申請縣府補助款100上半年園所收托特殊兒童托育服務費＄39,600元，帶班照顧費＄37,600元。

（三）100年6月份配合衛生所辦理「100年腸病毒防治暨青少年保健教育訓練」研習。

（四）100年7月份辦理3名特殊兒童學前入國小完成轉銜安置業務。

（五）100年8月辦理上半年度學童國泰人壽保險事宜共263名。

（六）100年8月份辦理申請內政部兒童局收托身心發展遲緩補助計畫完成送件，核銷歸檔備查。

（七）100年9月份辦理全所學童身高、體重測量。

（八）100年9月辦理身心發展遲緩兒童通報，新案計5名。

（九）100年9月辦理大班及中班新生視力檢查，無異常個案。

拾壹、圖書館工作報告：

一、工程─太陽能光電設置、閱讀環境空間改善工程：

（一）太陽能光電設置：獲經濟部能源局補助160萬元整，於100年7月12日已完成工程決標，決標金額計新台幣128萬1000元整，於100年9月27日竣工，俟台電公司同意併聯後，辦理驗收程序。

（二）閱讀環境空間改善工程：申請教育部「100年補助公共圖書館閱讀環境與設備升級」閱讀環境案220萬元，本館自籌59萬元，合計總經費279萬元，工程決標247萬9,600元整，工程預計於年底前完工，101年2月11日重新啟用。

二、館藏充實及辦理各項藝文活動：

（一）館藏充實：100年度獲教育部補助購置圖書14萬元，本所自籌4萬元，合計18萬元購置圖書，讓本館圖書資源更豐富更多元，以因應鄉民之需求。

（二）藝文活動：100年度獲教育部補助辦理「多元悅讀」活動3萬元，獲國立台中圖書館補助辦理好書交換活動1萬6,000元內容如下：

1、故事接龍迎中秋、親子DIY做月餅體驗營，透過本項活動讓孩子學習製作棒偶並分組表演話劇，俾以激發孩子的創意及自我表現之能力，透過親子DIY做月餅活動，並增進親子間之互動與學習。

2、閱讀在地文化「壯圍河口」故事，將故事帶到社區，分別於老人文康中心及後埤社區舉辦，藉由本項活動讓鄉親長者願意走出戶外與老鄰居多互動，藉由專家講解及分享故事內容，讓長者回憶起故事情節，進而傳承在地文化。

3、100年度獲國立台中圖書館補助辦理「好書交換」活動，及其延伸之「魔法繪本變變變」活動及宜蘭第一特展之導覽解說，透過好書交換活動，讓好書延續其生命力，透過繪本製作學習，激發學童潛能，宜蘭第一特展之導覽解說（由縣史館免費解說）讓參與民眾更認識宜蘭更瞭解宜蘭歷史文化等意義。

（三）結合資源辦理活動：

1、宜蘭第一特展：結合宜蘭縣史館辦理宜蘭第一特展，展期為100年6月24日至7月24日止。

2、親子講座及婦女成長營課程：結合宜蘭縣築親庭福利服務中心辦理「網路世界停、看、聽」親子講座及結合宜蘭家庭教育中心所辦理之「悅讀心自已─女性生命記憶藏寶盒」婦女成長營課程。

3、推動民眾上網計畫：結合宜蘭縣政府辦理民眾上網計畫活動，俾以提升鄉民數位能力，縮短城鄉差距。

（四）因應暑假期間之需求辦理多項活動：1、碟古巴特彩繪拼貼2、創意作文班3、認識「文字」真有趣4、電子書服務平台研習5、英文故事屋6、暑期美術營7、正音班8、圍棋入門班9、暑期科學營等活動。讓學童能在暑假期間多元學習、快樂學習，激發學童潛力，進而喜愛閱讀俾以建立書香社會。

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第2次定期大會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 主計類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年4月18日 壯鄉主字第1000004477號 |
| 案題 | 檢送本所99年度總決算案暨公共造產附屬單位決算案，提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年04月18日壯鄉主字第1000004477號函 辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 三讀通過。 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 照案執行 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第2次定期大會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 2 | 財政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年4月25日 壯鄉財字第1000004784號 |
| 案題 | 交通部公路總局第四區養護工程處為辦理省道台2線149K+670~162K+000既成道路產籍整理需要，函請同意無償撥用本鄉壯濱三段569地號鄉有土地，合計面積0.014112公頃乙案 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年04月25日壯鄉主字第1000004784號函 辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過。 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 本案土地行政院以100年6月7日府院授內中地字第1000043132號函同意撥用；並宜蘭地政事務所業已完成管理機關變更登記。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第2次定期大會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 3 | 主計類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年5月10日 壯鄉主字第1000005538號 |
| 案題 | 檢送本所100年度總預算第1次追加（減）預算案，提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年05月10日壯鄉主字第1000005538號函 辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 三讀通過。 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 照案執行 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第2次定期大會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 4 | 圖書類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年5月11日 壯鄉圖字第1000005564號 |
| 案題 | 本所辦理「100年度公共圖書館閱讀環境與設備升級實施計畫-閱讀環境案」，業經教育部同意補助220萬元，自籌款59萬（資本門），合計新台幣279萬元整，擬將列入100年度第二次追加預算，在未完成法定預算前，惠請 貴會同意先行墊付，提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年05月11日壯鄉圖字第1000005564號函 辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過。 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 本案工程已於100年10月5日完成決標，預計於100年12月底前完工。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表(代表提案)緊急臨時動議

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 類 | 林代表萬固 | 黃代表金海、黃代表建勇 林代表進凱、林代表榮華 |
| 案題 | 本鄉美福、新南地區疏浚工程不良，並有借疏浚之名假行盗採砂石之實，嚴重危害美福村及新南村地區民眾生命財產安全提請大會審議。 |
| 說明 | 縣府及河川局等單位在美福、新南地區進行疏浚工作，經現場勘查及地方民眾反映，顯有盗採砂石圖利之嫌，且對疏浚進度毫無進展，請相關單位嚴格把關，以維護當地居民生命財產之安全。 |
| 辦法 | 提請大會說明 |
| 議決 | 照案通過 附帶決議：請公所成立因應對策小組，積極採證，並於15日內 擬訂具體辦法向本會報告 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 本所業於100年9月20日壯鄉行字第1000011313號函請經濟部水利署第一河川局就民眾疑慮提供相關資料。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 清潔類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年06月13日 壯鄉清字第1000006936號 |
| 案題 | 本鄉辦理「100年度一般廢棄物資源循推動計畫」，獲宜蘭縣政府環境保護局核定補助經費新台幣105,000元整，本筆款項將納入本所100年度第二次追加預算辦理，在未完成法定預算前，請貴會惠予同意先行辦理 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年06月13日壯鄉清字第1000006936號辦 理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 執行中 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 2 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年07月22日 壯鄉民字第1000008770號 |
| 案題 | 函送內政部核發本鄉「99年度鄉鎮市調解獎勵金」，金額新台幣1萬4557元整，擬將列入100年度第2次追加預算，在未完成法定預算前，惠請同意先行墊付 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年07月22日壯鄉民字第1000008770號辦 理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 依同意墊付案執行辦理並列入100年度第二次追加預算。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 3 | 清潔類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年07月18日 壯鄉清字第1000007727號 |
| 案題 | 本鄉辦理「100年度宜蘭縣執行鄉鎮市區及村里節能減碳宣導推動計畫」，獲宜蘭縣政府環境保護局補助11萬元整，本款項將納入本所100年度第2次追加預算辦理，在未完成法定預算前，請貴會惠予同意先行墊付 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年07月18日壯鄉清字第1000007727號辦 理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 執行中 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 4 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年07月20日 壯鄉民字第1000008440號 |
| 案題 | 檢送本鄉忠孝村第10鄰功勞路15之1、15之5號二戶鄰別調整為第16鄰提案表 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年07月20日壯鄉民字第1000008440號辦 理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 已送請宜蘭縣政府核定，並以100年10月1日為生效日期。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 5 | 清潔類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年07月22日 壯鄉清字第1000008527號 |
| 案題 | 本所辦理100年度「營造永續優質環境衛生計畫」環境蟲鼠防治項目，獲宜蘭縣政府環境保護局補助新台幣15萬7,000元整，本款項將納入本所100年度第二次追加預算辦理，在未完成法定預算程序前，請貴會惠予同意先行墊付 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年07月22日壯鄉清字第1000008527號辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 已執行完畢。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 6 | 清潔類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年08月02日 壯鄉清字第1000009127號 |
| 案題 | 本所依宜蘭政府環境保護局100年度「營造永續優質環境衛生計畫」，辦理「推動村里社區環境衛生在地扎根計畫」、「清境家園協巡組織計畫」及「動員績效獎勵補助計畫」，分別獲環保局補助20萬元、2萬元及14萬元整，該款項將納入本所100年度第2次追加預算辦理，在未完成法定預算程序前，請貴會惠予同意先行墊付 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年08月02日壯鄉清字第1000009127號辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 執行中 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 7 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年08月10日 壯鄉民字第1000009541號 |
| 案題 | 本所為辦理第19屆東港村村長補選選舉經費新台幣貳拾玖萬捌仟元整乙案，因實際業務執行需要，在未完成法定程序（100年壯圍鄉總預算第二次追加預算）前，請 貴會同意先行墊付， 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年08月10日壯鄉民字第1000009541號辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 依同意墊付經費執行，並納入100年度第二次追加預算中辦理。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 8 | 清潔類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年08月17日 壯鄉清字第1000009824號 |
| 案題 | 本鄉獲宜蘭縣政府100年上半年環境清潔考核執行績效獎勵金208,330元整，將納入本鄉100年度第二次追加預算辦理，在未完成法定預算程序前，請貴會惠予同意先行墊付 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年08月10日壯鄉清字第1000009824號辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 執行中 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 9 | 清潔類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年08月19日 壯鄉清字第1000009497號 |
| 案題 | 本鄉獲宜蘭縣政府環境保護局核定補助6.5噸級資源回收車乙輛，所需總經費為1,549,000元，環保署補助1,476,535元，本所需編列配合款72,465元整，將納入本所第二次追加預算辦理，在未完成法定預算程序以前，請貴會惠予同意先行墊付 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年08月19日壯鄉清字第1000009497號辦 理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 本案為宜蘭縣環境保護局統一規劃,預定於100年12月 中旬交車完畢。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 工務類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年08月25日 壯鄉工字第1000009860號 |
| 案題 | 宜蘭縣政府補助本所辦理「壯圍鄉壯濱路四段500地號擋土牆修復工程」經費75萬元，將列入100年度第二次追加預算，在未完成法定預算程序前，惠請 貴會同意先行墊付 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年08月25日壯鄉工字第1000009860號辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 申請林務局核准施工及工程設計預算書編製作業中。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 人事類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號100年08月25日 壯鄉人字第1000010160號 |
| 案題 | 函送有關100年度中央政府總預算追加預算待遇調整對本鄉補助款，金額新台幣119萬7,000元整，擬將列入100年度第二次追加預算，在未完成法定預算程序前，惠請 貴會同意先行墊付 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所100年08月25日壯鄉人字第1000010160號辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 照案執行 |