壯圍鄉鄉長施政報告

王主席、林副主席、各位代表先進大家好：

欣逢　貴會召開第19屆第4次定期大會，文魁受邀並率領本所各課室主管列席大會，感到非常的榮幸，鄉民的期望及身負的責任，一直是就職以來心繫之所在，財政不豐雖然為本鄉長期的困境，但也是讓鄉內所有從政先進付出比別人更加努力的責任跟動力，大家都知道無論任何事務的推動、公共設施的設置，必需要有財力做為後盾，與各位先進共同積極尋求如何突破財政的困境更是公所積極努力的目標。

「開源」為積極改善財政的方式之一，公共造產-第二納骨堂（生命紀念館）興建案，目前乃是本所積極推動尋求解決的方案，該案興辦事業計畫已陳送縣府審核中，另外爭取上級政府經費補助亦是本所經費來源之重要選項，竭盡所能提報計畫爭取經費挹注建設地方，己然成為同仁常態性工作，又爭取中央政府各單位就其管轄事項積極建設，以發揮借力使力建設地方之目的，文魁深信「建設家園，繁榮地方」是大家一致的信念。

「節流」雖為消極的財政操作，但亦是財政支出的補強措施，地方建設無論何處皆有其需要與改善或設置之項目，限於財政無法面面俱到滿足所有需求，如何運用有限的資源發揮最大的效益，是值得公所深思的議題，有限的資源，依輕重緩急，務求讓每一分錢花在最迫切需要的地方，文魁深信是大家一致的目標。

今天以「開源-建設家園，繁榮地方」，做為公所爾後施政的方向及努力的目標，有幸受邀列席大會報告，深感榮幸，祈盼各位代表先進不吝賜教，公所自當尋求符合大眾需要貼近鄉親期盼的各項事務，克盡本份，逐項完成以期不負鄉民所託。今謹以本所積極推動之重大項目臚列如下向大會逐一報告：

壹、本鄉第二納骨堂(壯圍鄉生命紀念館)興建案：

本鄉現有人口數近2萬5仟人，本鄉第一納骨堂之使用已日趨飽和，為解決未來喪葬設施不足之問題，並可同時造福本鄉鄰近鄉鎮市約20萬人口，第二納骨堂於100年8月份委託「澄意建築師事務所」規畫設計，預計興建地下1層、地上4層之公園化、現代化納骨設施，興建總面積3,462.68平方公尺(1,047坪)，規畫骨骸位、骨灰位、神衹牌位等喪葬設備，總容量達35,000位至40,000塔位，預計可供本鄉及週邊鄉鎮市使用40年以上，第一期工程經費9,500萬元（細部設計預算），初期預計完成本體建築並完成納骨塔位3仟多位，神衹牌位7,920位，完成啟用後並視民眾進塔數逐年持續擴充塔位，並增設夫妻式，家族式等塔位。

本鄉第二納骨堂業於101年4月完成規畫設計及工程預算書圖，並向宜蘭縣政府辦理興辦事業計畫及申請建造執照中，興建計畫已跨出重要一大步，將以公共造產基金名義向「財政部國庫署地方建設基金」辦理專案貸款，以六年為還款計畫期，並提案 貴會審議通過後辦理，期能於102年底完成啟用，提供公園化及美觀、舒適、營運健全的優質納骨設施，為本鄉完成未來生命安厝之所，第二納骨堂建成後，長期將可為本鄉挹注 15 至 20 億的公共造產收益，解決本鄉財政不佳的狀況，可謂一舉數得，第二納骨堂整體興建、營運、管理，仍需 貴會同意與支持，以為鄉政謀取最佳的利益。

貳、地標建構（壯圍旅遊服務園區）：

長久以來本鄉無一處明顯具代表性地標，東北角風景區管理處，於原「壯圍運動公園」預定地興建「壯圍旅遊服務園區」，本所將以此為基礎加強週邊環境綠美化，營造地標，以服務園區地方產業特色主題館延展，結合鄰近蘭陽溪河口水鳥保護區、東港榕樹公園、永鎮海濱公園，配合自行車道廣為植栽造就綠色廊道，未來將串連沿海地區各景點發展成帶狀旅遊區，建造以觀光、休閒優質環境等新興風貌吸引人潮帶動商機，朝鄰近城市策略聯盟模式思考，連結礁溪温泉、頭城蘭陽博物館、冬山河風景區、傳統藝術中心，以共同行銷方式提升能見度，創造多贏局面，本所將積極關注本案進度以期如期完成。

參、農特產品推廣：

本鄉居民主要經濟活動以農、漁業生產為主，其中稻米、瓜果、蔥、蒜、蔬菜為大宗，過去著墨於哈密瓜推廣與行銷，顯見成效，己然成為本鄉代表性農作，本鄉尚有多項瓜果、蔬菜產值不下哈密瓜，有必要加以行銷推廣，以創造農產多元發展。另外思索稻米精緻化發展，日前商請米食專家引進「日本玉木越光米」品種，該品種米粒飽滿口感香Q，產期較短約100天即可收成，業己結合農友自行育苗種植，目前耕種面積約7.5公頃，希望明年種植面積以30公頃為目標，結合光泉企業、萊爾富便利商店，預期借由其通路行銷全國，更進一步回銷日本，以創造高附加價值之生產效益。並嚐試舉辦「米豆瓜果節」以稻米及花生及多樣瓜果為食材，介紹各種米食與花生及瓜果產品，期盼為壯圍注入新的元素，朝向多元發展，找回失去的記憶與傳統，結合本鄉在地傳統美食加以串連，協助建立行銷網頁，開拓壯圍，另闢新頁。

肆、治水防洪：

本鄉新南、新社等易淹水地區多年來，經 貴會及各級民意代表與本所共同積極爭取下，獲致上級政府重視，除新南抽水站將於101年汛期前完工啟用及13股大排整治與美福大排整治第一、二期工程亦將於101年完成外，另上大福抽水站亦由經濟部水利署正式核定興建，預計103年汛期前可完工啟用，期望以上治水工程全部完成後，可徹底解決本鄉低窪地區淹水問題。

伍、均衡發展：

一、農民市集：

為推廣本鄉美福、新南蔬果專業區農特產品，規畫於美福村－國道5號高架橋下設置「假日農民市集」，目前已完成用地取得，並呈送計畫向中央政府爭取補助中，期望順利獲得補助興建，希望經由常態性「假日農民市集」吸引遊客，並以產地直銷產地價格直接供應北部地區遊客以嘉惠農民，並借此發展地方農業，活絡農村經濟。

二、後埤社區活動中心興建計畫：

本鄉後埤社區舊有活動中心老舊不堪使用，本所100年度爭取內政部核定補助400萬元，後地方因地點不適當反對原址重建，內政部因而撤銷本案補助，現社區民眾要求於本鄉納骨堂周邊興建活動中心，地點適中較符合地方需求，本所將協助地方繼續爭取經費補助期望早日完成興建，以利社區活動正常運作。

三、宜蘭縣大型轉運中心設置：

針對縣府構思本縣北宜高通車後欠缺大型轉運中心，計畫於國道5號平原線適當地點設置大型轉運中心一案，本所構思極力爭取該轉運中心能設置於本鄉周邊，已於縣府招商會議時充分表達本鄉立場，日前已有大型廠商來所洽商表達設置意願，本所亦將積極協助取得土地以利設置，務求能將此轉運中心留設於本鄉周邊以發展地方。

四、爭取原海洋大學預定地開發利用：

本鄉復興及東港村原海洋大學預定地長期閒置未用，目前由宜蘭縣政府管理，多年來歷經大規模遷墓騰出空地，原預定爭取設置國立藝專、海洋大學等設校，其後因故未能設置，目前該土地已閒置多年對於地方發展極為不利，本所將積極結合各位先進力量，伺機爭取上級政府開發適合項目，以發展地方。

陸、節能減碳：

為因應未來電費調漲及路燈電費減半優惠取消，本所現有路燈電費將立即呈現倍數成長，恐將造成本所財政重大負擔，日後將嚴格控制路燈增設，供公眾出入頻繁之處所為設置重點，同時將積極爭取上級補助逐年以LED路燈替換現有路燈以達到節省用電之目標，另本所各辦公廳舍亦將以隔盞點燈並將分年編列預算更換省電燈具，以達節能之效果。

結語：

文魁就職迄今兩年有餘， 貴會開議之日，有幸再次向各位先進報告，鄉政多項建設，除以上各項有待繼續努力外，過往如：新南橋改建、國道下車站設置、蘭陽溪堤防加固、台2線路面及邊溝改善、壯五市區電線地下化、蘭陽溪自行車道景觀加強、蘭陽溪堤防綠美化、鄉道植栽綠美化、資源回收場興建、資源回收場環保公園興建、各社區活動中心修（增）建、壯六小型運動公園增建、宜蘭河自行車道興建、農水路維修等等，皆在各位代表先進支持下即將陸續完成，今天再次感謝　貴會及各位代表先進給予本所及文魁的支持與指教，使得鄉務得以順遂，今後仍有賴各方多加關心，各位代表先進指正與協助，謝謝各位，謹祝大會圓滿成功，各位代表先進萬事如意，心想事成。

壯圍鄉公所各單位工作報告

- 行政室工作報告：

  - 服務台便民業務：

    - 轉發農業用地作業使用證明175件。

    - 墓地使用申請56件。

    - 轉發建築執照238件，使用執照53件。

    - 「地政便民工作站」申請民眾計1,061人次。

  - 檔案管理：

    - 電子收文3,619件。

    - 紙本收文2,716件。

    - 電子發文517件。

    - 紙本發文2,764件。

    - 檔案編目8,097件。

    - 編目數量2,385件。

    - 檔案調閱308件。

  - 研考業務：公文定期稽催，提升申請案件辦理時效迅速妥善回覆，網站適時更新，連結地方美食、旅遊景點建置旅遊新聞網及鄉政記事網頁，提供最新活動訊息、政令宣導等，滿足民眾新知，加強資訊安全維護訂定個人資料保護管理規範及教育訓練，重大工程進度錄案追蹤。

  - 庶務管理：運用財產管理系統，建全物品管控，另本於樽節開支原則，實施午休期間熄燈，自行育苗植裁處理，俾利辦公廳舍週邊綠美化，同時選擇季節性草花更替，增添綠意淨化空氣以維環境整潔。

- 民政課工作報告：

一、自治、選務行政：

（一）辦理村長每月事務費、福利互助金申請及村鄰長及眷屬全民健康保險費核銷事宜。

（二）辦理本鄉101年農民曆發放各家戶。

（三）101年4月25日至27日辦理101年村鄰長康樂聯誼活動中南部走馬瀨農場、金雞蛋農場、佛佗紀念館三日遊觀摩活動。

（四）配合社會課提報101年度內政部補助村里集會所活動中心修繕核准補助美城、古結、廍後社區活動中心計三件180萬元。

（五）100年12月10日辦理第19屆新南村村長補選，100年12月26日就職。

（六）101年1月14日辦理第13任總統、副總統及第8屆立法委員選舉投開票工作。

（七）101年2月7日縣府假宜蘭市喜相逢餐廳辦理本縣村里業務檢討會議。

（八）辦理代表、村、鄰長101年度閱報事宜。

（九）辦理村長健康檢查費、健康保險費核銷及請領保險補助事宜。

（十）本鄉鄰長共計4名死亡，辦理發送慰問金及改聘事宜。

二、原住民行政：

101年2月24日、受理原住民考取專業証照申請獎勵金共1件。

三、宗教禮俗業務：

輔導及宣導祭祀公業依祭祀公業條例申報派下員管理及各項申報業務。

四、民防、災害防救業務：

（一）101年1月19日辦理101年春安演習慰問轄內警察、消防、春節期間治安維護之辛勞。

（二）101年2月16日縣府訪評本鄉100年災害防救業務。

（三）按月辦理災害防救資訊系統測試。

（四）(100年12月)辦理壯圍消防分隊辦理「購買裝備」經費90,000元。

（五）(100年12月)辦理美城民防小隊辦理「購買裝備」經費  9,065元。

（六）(100年12月)辦理美城義警小隊辦理「購買裝備」經費10,000元。

（七）(101年01月)辦理忠孝民防小隊辦理「購買裝備」經費10,000元。

（八）(101年01月)辦理忠孝義警小隊辦理「購買裝備」經費10,000元。

（九）(101年01月)辦理壯圍民防小隊辦理「購買裝備」經費10,000元。

（十）(101年01月)辦理壯圍義警小隊辦理「購買裝備」經費10,000元。

（十一）(101年01月)辦理大福民防小隊辦理「購買裝備」經費10,000元。

（十二）(101年01月)辦理大福義警小隊辦理「購買裝備」經費10,000元。

五、地政業務：

（一）辦理三七五租約案件計16件。

（二）辦理非都市土地違規使用勘查及查報業務計4件。

（三）受理三七五租約出、承租人爭議事項調解案件計1件。

六、調解業務：

（一）100年11月1日至101年4月份受理調解聲請37件，調解成立18件，法院核定18件，調解不成立19件。

（二）100年11月至101年4月受理鄉民法律扶助案件26件。

七、公共造產業務：

（一）100年11月至101年4月止懷恩堂進堂數87個，營收1,953,800元，退堂數17個，神主牌位9面，營收112,000元，總計營收新台幣2,065,800元整。

（二）平日注重懷恩堂周邊環境綠美化及清潔維護工作，在清明節期間為提昇服務品質更加強辦理綠美化、環境清理、雜草割除及增派人員協助等工作。

（三）懷恩堂於清明節期間(101年3月18日至4月4日)開放並協助鄉親祭拜事宜，另配合宜蘭縣環保局節能減碳做環保，現場宣導民眾減量焚燒金銀紙錢或集中交環保局統一處理，為地球永續盡一份心。

八、徵集業務：

（一）辦理82年次役男兵籍調查及系統建檔作業：轉錄役男計190人。

（二）辦理各年次役男徵兵檢查作業計119人。

（三）登錄各年次役男徵兵檢查體位判等約計40人。

（四）辦理各年次役男抽籤相關作業約計40人。

（五）辦理各年次役男徵集入營約計30人。

（六）受理役男申請出境、改判體位、延期徵集、家庭因素服替代役及補充兵、在學緩徵、免、禁役證明書、預備軍士官、志願役等役政綜合業務。

九、編練業務：

國民兵異動業務。

十、後備軍人管理業務：

（一）辦理後備軍人歸鄉報到作業。

（二）辦理後備軍人退伍令遺失補發作業。

（三）辦理後備軍人轉免、回、除、禁役作業。

（四）替代役備役退役証明補發。

（五）辦理後備軍人各項事故、異動作業。

（六）辦理102年度後備軍人緩召第5款暨第4款儘後召集申請業務

十一、勤務業務：

（一）辦理貧困征屬常備役12戶，替代役2戶，三節生活扶助金申請作業。

（二）辦理貧困征屬健保補助費常備兵1件3282元。

- 財政課工作報告：

一、財務管理：

（一）加強公庫管理，每月定期與本所主計室及代理鄉庫(壯圍鄉農會)對帳。

（二）加強各課室自行收納統一收據及本課空白支票之領用及管控，以防杜流弊，本年度共製本所、托兒所及公共造產收據。

（三）辦理有價證券之管理：

1.100年11月15日完成公共造產本金600萬定存契約續存作業。

2.101年2月14日完成仁愛奬學金200萬定存契約續存作業。

（四）100年度公共造產盈餘3,225,823元,於1月17日簽繳入鄉庫。

二、稅務工作：

（一）配合各級法院張貼本鄉不動產物件之拍賣公告，藉以提供本鄉不動產交易訊息，增加交易量，充裕本鄉鄉庫稅課收入；100年度公告339件，101年1~3月公告77件。

（二）加強契稅稽徵，依據契稅條例掌握不動產交易案件，以充實鄉庫稅收。

1.100年全年度契稅案件計申報267件（契稅稅收共計4,455,830元）

2.101年1~3月契稅案件計申報46件（101年1~3月契稅稅收計 1,073,370元）。

（三）加強國、縣各項稅捐督徵工作，分別協助辦理房屋稅、地價稅等有關地方稅之調查、催徵及所得稅之輔導申報，以提高徵績，充裕地方財源，並積極加強催徵，防止新欠稅。

1.100年全年度房屋隨課業務計122件，101年1~3月，計33件（100年房屋稅稅收計10,606,957元，101年1~3月份房屋稅稅收計1,115,422元）。

2.100年協助地價稅補單3件（100年地價稅稅收共計2,748,796元）。

（四）100年協助所得稅申報784件。

三、公產管理：

（一）每年依規定辦理二次定期不動產查核及不定期抽查作業。

1.100年各於6月、12月完成不動產定期查核作業。

2.100年10月12日辦理不定期抽查作業。

（二）依不動產增減異動情形隨時辦理產籍更新、釐正工作。

1.101年1月5日完成101年度公告現值更新作業

2.公路局函請無償撥用本鄉大福一段185及224地號等2筆（台2線道路路基），業經本鄉代表會第8次臨時會同意撥用，另本所業於101年3月15日壯鄉財字第1010003208號函知該工程處。

3.本鄉所有座落員山鄉望龍埤段等土地，業於100年11月配合地政機關完成地籍圖重測業務，並於101年2月13日，全數完成換狀作業。

4.本鄉新福段1287-1地號為地政機關原重劃地區發現有簿無圖之土地，業於101年1月17日完成財產產值增加作業。

- 社會課工作報告：

一、社會救濟：

（一）受理低收入戶申請家庭生活補助計202戶，每月核發生活補助費113萬2,188元。

（二）受理低收入戶及中低收入戶申請身心障礙者生活補助計507人，每月核發生活補助費243萬1,930元。

（三）受理低收入老人申請生活補助計20人、中低收入戶老人56人，每月核發生活補助費53萬2,800元。

（四）受理鄉民急難救助計51件，核發救助金17萬2仟元。

（五）辦理中低收入戶及未滿十八歲兒童及少年全民健康保險自付保險費補助，符合申請76戶，計196人。

（六）受理「馬上關懷」計16件，核發救助金26萬8仟元。

（七）受理特殊境遇婦女子女生活津貼申請計13件19人，十五歲以下兒童每人每月補助1,878元；兒童托育津貼6戶7人，每人每月補助1,500元。

（八）受理兒童少年生活扶助申請計40件62人，每人每月補助１,900元。

（九）受理弱勢家庭兒童少年扶助申請4件4位兒童，每人每月補助3,000元。

（十）受理父母未就業育兒津貼申請計132件134位兒童，每人每月補助2,500元。（已請領款項者為63位兒童，其中8位為特殊身份補差額）。

（十一）受理中低收入戶申請幼童托教補助計10件，每件補助6,000元。

（十二）受理低收入戶申請幼童托育補助3件，每件補助9,000元。

（十三）受理第五類全民健保民眾申請健保IC卡計25件；辦理健保轉入246件、轉出150件。

（十四）申請100年冬令社會救助糧8,950公斤，計發放本鄉弱勢家庭895人次，於101年春節前執行完畢。

二、體育活動：

（一）100年10月29日辦理「2011熱力壯圍」歡樂籃球賽，計國小、國中及機關團體組共39隊參賽。

（二）100年12月10日辦理「鄉長盃」桌球賽，計國小、社會及機關教職員組176人次參賽。

（三）本鄉組隊參加101年宜蘭縣運動會，計報名參加田徑等18項27隊，隊本部職員、教練及選手合計147人，業於101年3月23日完成線上報名，3月27日辦竣紙本註冊手續。

三、墓政業務：

（一）100年10月16日至101年4月15日止，墓政受理案件計56件，兇葬30件，遷出25件，修繕1件。

（二）本鄉公墓暨懷恩堂使用管理自治條例修正案於100年11月18日送代表會審議，本次計刪修第3、6、8、9、12及27條等條文。

（三）本鄉第一、二公墓除草工程於101年3月1日開工，3月23日完成驗收，縣府於3月26日蒞臨現場考評。

（四）101年3月31日、4月1日及4月4日，於本鄉第一、二公墓主要道路入口處設立清明節掃墓祭祖便民服務站，提供鄉民掃墓用手套、鐮刀等相關物品。

四、社教業務：

（一）100年10月16日至101年03月31日止共發放生育津貼106件，100年度每件補助2,000元，101年度每件補助3,200元。

（二）101年模範母親表揚活動結合蘭陽戲劇團歌仔戲12鄉鎮市巡迴演出，於04月28日在鄉公所前廣場舉行。

五、國教業務：

（一）100年10月29日發放本鄉100年仁愛獎學金，計發放大專組10名每名2000元，高中組8名每名1500元，國中組〈第1名800元、第2名500元〉及國小組〈第1名500元、第2名300元〉由各校推薦，每班2名。

（二）100年11月15日邀集鄉內各國民中、小學召開本鄉100年第2次中輟生強迫入學工作研討會；12月7日參加縣府100年「中輟輔導暨強迫入學」業務考核。

（三）本鄉101年鄉長盃數學、英語競賽於101年3月10日假壯圍國中舉行，計鄉內各小學幼童198人參加。

（四）101年3月29日分送本鄉101年婦幼節兒童禮品，鄉內公私立小學及附幼計1,540份。

六、社區發展：

（一）100年11月9日縣府公布社區照顧關懷據點考核成績，本鄉順和社區連3年(98.99.100)獲特優，壯六及古結社區獲甲等。

（二）101年1月19日慰問本鄉各社區發展協會守望相助隊夜間執行春安工作人員。

（三）後埤社區活動中心興建案，已辦竣土地複丈分割相關事宜，目前進行國有土地撥用作業程序。

（四）100年10月17日委託熊兆周建築師事務所執行本鄉「廍後社區等9所活動中心無障礙設施改善工程」監造設計〈不含建築物內殘障廁所〉，經於100年12月21日辦理工程開標〈413000元決標〉， 101年2月10日開工，101年4月9日辦理驗收。

（五）辦理本鄉「壯六社區活動中心2樓增建第2期工程」〈獲宜蘭縣政府核助220萬元〉，經於101年3月20日辦理工程監造設計開標，由九慶工程顧問有限公司得標，相關作業循續進行中。

（六）本鄉101年度村里集會所活動中心修繕工程獲內政部補助180萬〈自籌款20萬1仟元〉，4月12日辦理工程設計監造，相關作業循續進行中。

（七） 協助及輔導各社區發展協會會務推展暨申請本所與業務相關之各上級單位補助及核銷工作。

（八）協助本鄉各社區發展協會守望相助隊辦理富邦產物保險意外傷害保險理賠事宜。

- 工務課工作報告：

一、辦理“縣、鄉道觀光風景軸線危險路段改善計畫”「宜七線10K+750~10K+950新南橋改建工程」總經費2,906萬元，預定於101年6月19日完工。

二、辦理「壯圍鄉新福段0433-2等地號回收場綠美化工程」，業於101年1月3日完成驗收，決算總工程費198萬6,545元。

三、辦理「100年度公共圖書館環境與設備升級實施計畫-閱讀環境工程」，工程業於100年12月30日完成驗收，決算總工程費280萬7,821元。

四、辦理「101年度壯圍鄉轄區內路燈維護及新增工程」年度維護工程，工期至101年12月31日止。

五、宜蘭縣政府100.9.16府工土字第1000143258號函，核定”101年度鄉道路面路容及交通安全設施維護工程”辦理「101年度壯圍鄉道路與附屬設施預約維護及災害緊急應變工程」年度維護工程，發包工程費418萬8,000元，工期至101年12月31日止。

六、辦理「廍後社區等9所活動中心無障礙設施改善工程」，業於101年3月25日完工，現辦理驗收及工程決算作業。

七、辦理「壯六社區活動中心二樓增建第2期工程」，核定經費220萬元，委託設計監造部分業於101年3月20日完成發包。

八、辦理「101年度村里集會所活動中心修護工程」經費200萬1,000元，委託設計監造部分於101年4月12日評選廠商。

九、辦理「宜蘭縣壯圍鄉第二納骨堂委託規劃設計」經費200萬元，委託之建築師事務所業已完成期末報告審查，並修正完成工程預算書圖製作。

十、辦理「壯圍鄉壯濱路四段500地號擋土牆修復工程」，宜蘭縣政府核定經費75萬元，業已施工完成，於101年4月11日辦理驗收。

- 農經課工作報告：

一、辦理農業用地作農業使用證明。

二、辦理農業機械使用證、免稅油憑單核發及新型農機補助。

三、輔導農戶豬瘟防疫，豬口蹄疫防疫，狂犬病防疫，並經常性對畜禽戶分送消毒葯品以防疾病發生。

四、辦理養殖容許及登記核發與輔導。

五、辦理非都市土地農牧用地作農業設施容許使用。

六、繼續配合社區爭取農村新風貎補助。

七、101年度第一期作稻田多元利用計畫，自101年四月一日起至五月三十一日止進行實地勘查工作，預定六月中旬完成獎勵金發放工作。

九、101年2月2日(星期四)上午於本所三樓會議室，邀請花蓮區農業改良場專家，辦理落花生(土豆)栽培及管理技術講習活動。

十、辦理101年植樹節活動，3月10日於大福國小辦理，相關單位及民眾640人參與栽植，計栽植杜鵑花等喬、灌木共4140株。

十一、辦理宜192及宜9線補植金露花3000株、羅漢松250棵及烏桕20棵等申請工作。

十二、100年工商及服務業普查定於101年4月15日到6月30日止進行實地訪查，其先前作業業已完成。

十三、配合稅捐、地政單位，辦理101年度「農業用地作農業使用證明」抽查目前使用情形，計抽查51件。

- 人事管理員工作報告：

一、任免遷調：

（一）本所社會課辦事員林芷儀於100年12月30日調任宜蘭縣壯圍鄉過嶺國民小學幹事職務。

（二）本鄉立托兒所保育員朱重諺於101年2月3日調任本所社會課辦事員職務。

（三）本所主計室主任蕭德貴於101年1月16日調任宜蘭縣政府主計處統計科科長職務。

（四）宜蘭縣頭城鎮頭城國民小學會計員簡雪芬於101年1月16日調任本所主計室主任職務。

（五）本所民政課村幹事黃自凱於101年2月2日調任行政院國軍退除役官兵輔導委員會宜蘭縣榮民服務處輔導員職務。

（六）本鄉立托兒所保育員吳佩齡於101年4月5日調任本所民政課村幹事職務。

二、考核獎懲：本所暨所屬機關100年10月至101年4月止，登記之獎次如下：

| 獎次及官等 | 薦任 | 委任 |
| --- | --- | --- |
| 記功 | 9次/6人 | 7次/4人 |
| 嘉獎 | 78次/22人 | 68次/21人 |

三、待遇福利及文康活動：

（一）本所於100年12月11日組隊參加100年本鄉「鄉長盃」桌球錦標賽，榮獲教職員團體組冠軍。

（二）101年1月18日辦理本所「100年歲末聯歡晚會」，除本所員工外另邀請鄉民代表、各村村長及調解委員等計約250人參加。

（三）101年1月30日辦理本所「101年新春團拜活動」，除本所員工外另邀請鄉民代表、各村村長等計約100人參加。

（四）101年3月8日辦理本所101年婦女節活動「健康促進動起來講座」，員工計25人參加。

（五）101年3月18日辦理本所「101年春季健行活動」於松羅國家步道舉行，員工及眷屬等計約80人參加。

（六）核發本所清潔隊隊員簡燦煌結婚補助、社會課課長張皓玉（母）喪葬補助、本所村幹事李淑莉（父）喪葬補助，以及本鄉立托兒所保育員李秀琴（配偶）喪葬補助。

（七）核發本鄉及所屬機關、鄉民代表會員工100年第2學期子女教育補助費，計國小22人、國中15人、高中(職)12人、大學及獨立學院24人，共計74人。

四、退休人員照顧：

（一）核發本所暨本鄉鄉民代表會歷年退休支領月退休金人員100年年終慰問金林俊雄等24人。

（二）核發歷年退休公務人員、工友及清潔隊員101年春節慰問金林佃發等33人。

（三）核發本所暨本鄉鄉民代表會歷年退休人員101年1月至6月月退休金林佃發等24人及退休人員林錫雄遺族林李玉葉等3人。

- 主計室工作報告：

一、101年度歲出總預算執行至101年第1季止，資本門部份執行進度為10.15 %，經常門預算執行進度為71.14 %。

二、以前年度歲出保留數經資門合計12,259,515元，執行至100年3月底，執行進度為39.35%。

三、本鄉100年度總決算及公共造產基金100年度決算已送請 貴會審議中其編列情形如下：

（一）本鄉100年度總決算已依行政院訂定之「各縣（市）政府編製100年度地方總決算應行注意事項」規定，編列完成。

（二）本次歲入總決算數1億8,089萬4,115元。

（三）本次歲出總決算數1億7,601萬835元，經常門1億4,765萬5,628元，佔83.89%，資本門2,835萬5,207元，佔16.11%，其中一般政務支出6,422萬8,795元，教育科學文化支出662萬1,440元、經濟發展支出3,274萬1,951元，社會福利支出2,284萬2,538元，社區發展及環境保護支出3,297萬5,772元，退休撫卹支出1,463萬9,603元，其他支出196萬736元，本年度決算歲入歲出賸餘488萬3,280元。

（四）100年度公共造產基金決算數，收入554萬3,342元，支出195萬9,094元，本期賸餘358萬4,248元。

玖、清潔隊工作報告：

一、配合全縣執行一般廢棄物粗分類政策：

（一）每週五天（星期一、二、四、五、日）實施垃圾清運。

（二）每週一、五實施資源回收紙類(含書、報、紙箱、紙盒、紙餐盒類、鋁箔包、紙容器、其他紙製品類等)。

（三）每週二、四、日實施紙類以外其他資源回收物清運並自96年9月1日起回收家用廢食用油。

（四）每週星期一至星期五，每日上午7時至8時於清潔隊前定點垃圾清運。

二、每月第一個星期六辦理「環境清潔日活動」，100年11月至101年4月計動員1600人次，執行淨河、淨灘及環境整頓等工作，並宣導環保概念。

三、100年11月至101年4月辦理垃圾強制分類稽查48趟次。

四、每月5、15及25日為補犬日，100年11月至101年4月捕捉野犬77隻送至「宜蘭縣流浪動物中途之家」。

五、100年11月至101年4月，接受民眾申請清運巨大廢棄物計156件。

六、100年11月至101年3月計清運全鄉垃圾1,623公噸。

七、100年11月至101年4月辦理環境清潔維護自治條例查報列管點計18處、環境髒亂列管點計6處。

八、100年11月5日發動機關團體及學校單位約650人於公館海灘辦理秋季擴大淨灘活動。

九、有關本鄉東港海灘等沿海地區私建之捕鰻苗寮及海灘漂流物，於101年4月13日業經縣府公告及本鄉配合拆除清運完成，並於4月14日動員450人於東港海灘辦理春季擴大淨灘活動。

十、101年度辦理海灘清潔維護工作，獲環保局補助63萬8仟元購置沙灘清潔車乙輛，已積極辦理招標工程。

十一、本鄉新福段433-2等地號回收場綠美化案，獲行政院環境保護署補助198萬6,545元整，本工程已於101年1月份驗收完工，並獲工程評議委員會評量為甲等成績。

十二、100年下半年度獲宜蘭縣政府環境保護局環境清潔績效獎金計新台幣20萬8330元整。

十三、本所100推動「村里社區環境衛生在地扎根」計畫，獲環保局補助20萬元，於100年12月辦理完成後埤社區環境衛生改善工作，總計完成空地綠美化、景觀地標優質化、公廁潔淨化及水溝暢通化等四項成果。

十四、本所101推動「村里社區環境衛生在地扎根」計畫，獲環保局補助10萬元，預計辦理村、社區之環境衛生改善工作。

十五、辦理執行機關加強辦理資源回收工作績效考核工作，獲環保局3萬元獎勵金。

十六、本鄉參加環保署建國百年清淨家園「百大績優鄉鎮市區」選拔，入選為百大示範標竿，獲55萬元獎勵金，並於100年12月完成中央橋綠美化、回收場照明、復興村綠美化及復興村公廁整修……等工程。

十七、本所輔導復興村參加環保署建國百年清淨家園「百大績優村里」選拔，入選為百大示範標竿，並獲25萬元獎勵金。

十八、本鄉辦理101年度營造永續環境衛生計畫-蟲鼠防制項目，獲環保局補助13萬1仟元購置高壓清洗機及割草機等環境清潔機具。

十九、本鄉提送101年度垃圾車汰換計畫，經環保局核定汰換483-QB、6H-938及6H-615等3輛，將提送環保署申請補助汰換。

二十、100年12月11日協助古亭村成立古亭社區環保志工隊，增添一環保生力軍，協助推動環保工作。

二十一、100年至101年4月止本隊協助及主辦綠美化及植栽等工程，合計約植橋木675株、灌木2950株及草皮約6100平方公尺。

二十二、為辦理鄉內主要道路整潔、預防及清除登革熱孳生源及辦理清淨家園考核，共動員約6,000人次執行村里、社區環境清潔整頓、道路（農路）割草、空地綠美化、公廁清潔、廣告物拆除、水溝疏浚、環境消毒、犬隻捕捉等工作。

二十三、為持續推動資源回收垃圾減量等工作，100年度合計辦理27場次宣導會活動及13場次清潔隊員在職教育訓練課程。

拾、托兒所工作報告：

一、行政業務：

（一）每月10日及20日辦理幼兒學費轉帳事宜。

（二）100年12月辦理本所101年度「公共意外責任險」。

（三）100年12月協助辦理100學年度第1學期「扶持5歲幼兒免學費及弱勢幼兒補助」、「行政院原住民族委員會辦理原住民幼兒托教」、「中低收入戶家庭幼托教」補助款轉帳事宜。

（四）100年11月辦理100年度「建築物公共安全」檢查及申報。

（五）不定期剪修花木、除草、清理本所週遭環境及綠美化。

（六）每月定期清洗水塔。

（七）全區內外周遭每月全面消毒一次並不定時做室內消毒。

（八）辦理幼兒平安保險及幼兒住院辦理理賠申請。

（九）辦理全區園舍設備維修。

（十）加強幼兒上、下學安全及上課時間門禁管理。

（十一）辦理本所財產、物品請購、核銷、維修、報廢，定額以上財物工程簽請招標事宜。

（十二）每月製作臨時人員、廚工薪資及工作日表冊。

（十三）每月召開員工會報，以規劃落實園所行政業務推動。

二、教保工作：

（一）100年10月6日舉辦大、中、小、幼幼班「秋季戶外教學活動」參觀「宜蘭傳統藝術中心」。

（二）100年10月20日舉辦幼兒及全體員工消防安全演練。

（三）100年11月4日舉辦親師交流及「親子講座」活動，講題－超級父母-用愛養孩子。

（四）100年12月22日舉辦「幼兒學習成果發表暨歡樂聖誕節」活動。

（五）100年9月、10月、12月辦理「5歲扶幼教育計畫」、「中低收入戶」、「行政院原住民托教補助」、「低收入戶」等申請。

（六）101年1月5日舉辦「繪本閱讀說故事複賽」活動。

（七）101年2月2日辦理「開學事宜」及設計本學期教學活動行事曆。

（八）101年3月16日舉辦親師交流及「親子講座」活動，講題－用對方法，培養孩子優質的情緒力。

（九）101年4月5日舉辦幼兒及全體員工消防安全演練。

（十）101年4月26日舉辦「大班幼小銜接戶外教學活動」，參訪古亭國小。

（十一）101年4月27日舉辦大、中、小、幼幼班春季戶外教學活動，參訪「宜蘭綠色博覽會-武荖坑」及「利澤焚化廠」。

（十二）每月舉辦「工作會報」及持續推動「親子共讀」。

（十三）本所為了提升教師教學技巧及教保品質，利用會報時間（101.04~101.07）研習-學習區教學活動設計。

三、衛生工作報告:

（一）100年10-101年4月宣導腸病毒防治園所環境消毒，加強宣導正確洗手的重要性。

（二）100年12月份申請縣府補助款100下半年園所收托特殊兒童托育服務費＄29,600元，帶班照顧費＄29,600元。

（三）101年3月份辦理特殊兒童學前入國小完成轉銜安置會議。

（四）101年2月辦理上半年度學童國泰人壽保險事宜共279名。

（五）101年2月份辦理全所學童身高、體重測量。

（六）101年2-3月辦理身心發展遲緩兒童通報，新案計4名。

（七）101年3-4月辦理中、大班視力檢查，異常個案列冊追蹤。

（八）100年10月-101年4月每月定期環境消毒、教室教具清洗消毒。

拾壹、圖書館工作報告：

一、工程─太陽能光電設置、閱讀環境空間改善工程：

（一）太陽能光電設置：獲經濟部能源局補助160萬元整，工程已於100年10月31日驗收完成，正常運作中。

（二）閱讀環境空間改善工程：申請教育部「100年補助公共圖書館閱讀環境與設備升級」閱讀環境案220萬元，本所自籌59萬元，合計總經費279萬元，工程於100年12月14日完工，101年2月11日重新開館。

二、館藏充實及辦理各項藝文活動：

101年申請教育部補助辦理「閱讀推廣與館藏充實計畫」獲教育部補助25萬元，（購買圖書經費14萬元、多元悦讀活動費3萬元、0~3歲閱讀起步走推廣活動費8萬元）俾以提升館藏資源及推動閱讀。

三、結合資源辦理活動：

（一）、為培養學童閱讀之樂趣，於101年4月14日結合宜蘭、羅東社區大學師生辦理「歡樂100幸福100」活動，活動內容有說故事、猜謎語、變魔術、有獎徵答等多元內容，讓學童在聽故事中得到豐富學習機會。

（二）、結合慈濟慈善基金會由大愛媽媽團隊於四月份起於每個月一場次為學童們帶來「品格教育劇場」活動，透過活潑有趣之故事帶入品格教育等，讓學童除了要瞭解閱讀的重要更需懂得待人處事的道理。

四、定期性的辦理各項藝文活動（101年4月~6月）：1.圍棋研習2.小小演說家3.假日電影欣賞4.粽子造型香包製作5.插花活動等。