壯圍鄉鄉長施政報告

王主席、林副主席、各位代表先進大家好：

文魁承蒙鄉親的支持，受託主持鄉政，各位代表先進對於政務推動的支持與鞭策深表感謝，督促本所同仁為壯圍的建設及各項業務全心的付出，是文魁就職以來不敢忘懷的責任，有幸和各位共同參與壯圍的規劃、建設與有榮焉，此乃本人最感欣慰與榮耀之事。

時間過得很快，時至歲末，欣逢　貴會召開第19屆第5次定期大會，文魁受邀並率本所各課室主管列席大會，就公所未來施政與各項事物向大會報告，另為執行明(102)年各項業務及推動施政目標，考量公所財政審酌編列年度總預算，提請  貴會審議，尚請各位代表先進支持並請賜教，文魁僅代表公所同仁表達由衷感謝之意。

本鄉財政短缺資源有限，為了能將有限的經費運用於最適當的地方，使其發揮最大效益，有關經費支出本所均詳為審慎評估，其中各項建設支出視為首要標的，舉凡公共造產-第二納骨堂（生命紀念館）興建案，路面整修及排水溝工程，境內綠美化景觀工程及各項建設工程配合款，零星等小型工程林林總總，期使能夠嘉惠鄉親較優質的居家環境與行的安全，基此：本所自始至終均秉持「善用資源、建設優先」的理念規劃鄉政，大型建設所需經費龐大非本所所能負擔，將極力爭取上級補助，雖然面臨財政窘困之情況下，亦希望能夠集各個小建設以成就壯圍整體建設，今日文魁秉此理念，將年來的各項成果及鄉境各項建設與未來努力目標，逐一向大會報告。

壹、鄉政建設

一、新南抽水站及引道工程

本工程核定總經費1億9.000萬元，發包工程款1億7.750萬元，(不含規劃、設計、監造及工程管理費)，目前進度：進行結構體裝修及周邊界面收尾作業，預定本(101)年年底完工，日後美福大排南側新南、美褔地區將可免除淹水之苦。

二、新南橋改建及引道工程

本工程交通部補助2000萬元，宜蘭縣政府補助250萬元，本所自籌款250萬元，另宜蘭縣政府分別補助引道工程款406萬元及引道擋土牆工程款57萬元，合計工程總經費2.963萬元，由本所發包施作，目前己完成橋樑結構體、引道、紐澤西護欄及路基工程，於101年11月5日進行舖面施工，預定完工日期101年11月20日。

三、鄉內各級道路改善工程

為了給鄉民鄉境平整道路，於上任之初即積極爭取各相關上級單位協助，100年度獲各級政府挹注4千餘萬舖設各級道路，惟本鄉農路總長度約有180公里，仍無法全面改善。本年度本所仍克服困難，就損壞較嚴重之路段加以整修，包括都市計畫區及各村農路等路況較差之路段，全長共計約5000公尺，另於壯濱路六段、古亭路、順和路、過嶺國小旁、壯濱路二段等處所施作路側邊溝或擋土牆及排水管、陰井等工程，總工程費新台幣920萬元，囿於經費受限無法面面俱到涵蓋所有，為彌補不足本所仍將繼續努力，逐年爭取財源以求突破期使本鄉道路、水溝工程更臻完善。

四、社區活動中心整修工程

本年度申請內政部補助180萬元，將鄉內美城、古結、廍後等社區活動中心做部分之整修，以恢復活動中心應有之功能。

五、清潔隊設備更新

為加強本鄉環保及垃圾清運之效能，本年度爭取環保署補助汰換老舊垃圾車3部、挖土機1部、沙灘清潔車1部，目前皆已驗收服勤，有效提升垃圾清運效率。

六、境內綠美化景觀工程

本所於100年度編列境內主要道路綠美化工程新台幣100萬元，植栽地點：為中央路及東港社區壯濱路等處，本(101)年亦編列同等經費，植栽地點：宜9線至宜16線路段、本所圖書館、壯圍國中周邊等處，經由持續營造目前已可看出主要道路綠化成果，今後仍將持續逐年編列預算，分年分期將本鄉營造成一處「樹成林、花成海」的美麗景觀。

七、圖書館閱讀環境與設備升級工程

有見於本鄉圖書館內部空間老舊，本年度申請教育部補助220萬元本所配合59萬元，辦理圖書館閱讀環境與設備升級工程，完成後有效改善圖書館空間不足及提升室內優雅之環境，提供民眾優質之閱讀環境以提升鄉民文化水平。

八、太陽能光電設置

本年度獲經濟部能源局補助160萬元，辦理太陽能光電設置，目前正常運作中。

九、其他各項業務推展及活動之舉辦

本所本年度除災害救助、公墓除草、獎助學金、社區長青食堂、環保淨灘、及各課室各項業務外，仍克服財政困難，結合各相關單位辦理植樹節、母親節（蘭陽戲劇團演出）、端午節（放粽愛心）、父親節（元極舞）、重陽節（18式氣功）、語文競賽、越光米、自行車逍遙遊、桌球賽等多項活動，另本所亦協請圖書館、托兒所、老人會個別舉辦數十場文康活動，希望借由各項活動之舉辦，有效提升社會風氣，促進民眾身心健康。

貳、執行中之重大建設

一、本鄉第二納骨堂(壯圍鄉生命紀念館)興建案

本案於前會期獲  貴會支持與闢心在此表示感謝，有關該案進度接續，分復如后：為配合變更設計(原規劃設計地下1層、地上4層建物)以地上4層興建，「興辦事業計畫」資料重行補正，並於本(101)年9月函送礦物局、國防部、環保署、水利署等各相關單位審議完竣，於101年10月中旬由宜蘭縣政府正式核准同意興辦第二納骨 堂興建計畫案，本所於10月底彙整貸款計畫書完竣送達宜蘭縣政府財政處，轉呈財政部國庫署專案辦理地方建設基金貸款作業，預計12月底前完成申貸作業，本鄉第二納骨堂興辦事業計畫經宜蘭縣政府核准興建在案，刻由規劃設計單位「澄意建築師事務所」申請建造執照中，並由本所工務課就工程預算書局部修正後辦理公開發包作業，預定於本(101)年度前招標簽約，俾利於102年度正式動工興建。

二、東北角風景區壯圍旅遊服務園區開發

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處壯圍旅遊服務園區目前施行進度分復如后：

- 交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景管理處，已將規劃設計(總金額3億餘元)報請交通部觀光局審核中(規劃廠商業已進行二次審議簡報)。

- 俟交通部觀光局審核完竣即可進行細部設計，同時聴取地方意見進行編修工作，本案於101年10月辦理整地及排水溝工程發包，預定於101年年底前完工，接續辦理主體建築結構工程發包。

- 壯圍旅遊服務園區預算採分期編列，102年至104年建設為主體建築結構部份，俟後針對園區停車場及綠美化景觀工程施工。

三、上大福抽水站

本案經本所及 貴會與鄉籍議員各方大力協助爭取，並由林前立委協調水利署，業經經濟部水利署核定興建，該計畫工程整體配置分洪道及古亭分流水道設置，預定進度：細部設計、招標、施工、驗收等，總工程經費約新台幣1億餘元，目前進度：水利署己完成設計規劃初稿，並於本(101)年9月17日辦理用地協議價購協商會議，由本所協商地主取得土地先行使用同意書，預定102年2月完成工程發包作業，102年12月竣工，預計竣工後可有效解決本鄉新社、大褔等6村淹水問題。

四、美福大排整治工程

本工程為水利署補助宜蘭縣政府工務處發包興建，第一期整治費用3.000萬元，由下游閘門往上游整治470公尺，第二期接續前期往上游整治至四結仔尾橋計569公尺，總經費2.600萬元，業於本(101)年5月開工施作，預定於102年1月完工。

五、13股大排整治工程

本工程為水利署補助宜蘭縣政府工務處發包興建，工程總經費5.100萬元，業於本(101)年8月1日開工施作，預定於102年6月完工。

六、壯五市區電覽線下地工程

本案洽詢台電公司表示；本案後續纜線施作工程業己發包，目前正辦理開工前置作業，預定於本(101)年11月底開工，工期約1個月，預定於101年底前完工，完工後即可抽除市區高壓電桿，恢復路容，將可有效提昇壯五市區道路使用效能。

參、未來努力目標

一、新興抽水站、壯東第一大排抽水站興建案

美福大排下游南側目前業己興建新南抽水站，惟考量北

岸同屬地勢低窪帶，為美福大排與舊港排水最下游段，水患嚴重積水無法同時宣洩 ，本所正積極爭取有關單位儘速核定興建新興抽水站，藉以舒緩古結及新南、美褔部分地區水患問題。另考量境內同屬低窪地區：東港村、復興村及過嶺村淹水情況嚴重，過去曾協請林前立委邀集第一河川局、宜蘭縣政府等有關單位會勘，評估興建抽水站可行性，惟截至目前尚無相關規劃資訊與報告，本所將再伺機提出需求持續爭取壯東第一大排抽水站興建案，以改善本鄉境內低窪地區水患。

二、鄉境道路拓寬工程

本鄉境內鄉縣道普遍路寬不足，尤以192、宜7、宜9、宜10、宜18、及圖書館前農路等道路更形狹窄，已不符地方發展需求，將積極爭取上級重視，盼能逐一辦理改善。

三、蘭陽溪溪口生態魅力園區開發

本開發案規劃範圍自原海洋大學預定地、宜蘭海洋生物科技園區壯圍基地往南延伸至五結鄉清水閘門，業由宜蘭縣政府工商旅遊處委請規劃公司進行規劃，規劃費300萬元，規劃期程約1年自101年10月至102年9月，規劃內容包括：觀光、海洋復育及環保議題。

四、假日農民市集

本鄉宜16線國道5號下方腹地廣擴，且瀕臨本鄉新南、

美福蔬果專區，目前已有知名民間餐飲業者即將遷駐於該地點營業，未來遊客勢必大幅增加，有見氣候穩定時菜價低廉，農民血本無歸，為協助本鄉農民蔬果直銷，研擬仿照「建國假日花市」模式，建構「假日農民市集」以嘉惠地方。

結語：

為了解決喪葬設施之不足及財政上的困難，籌劃興建第二納骨堂，一方面改善喪葬設施使之更趨完善，再者為籌措財源增添助益。為了改善低窪地區居民免於淹水之苦，積極爭取壯東第一大排及新興抽水站興建案，補強現有設施之不足。為了鄉親行的安全，辦理路面整修及排水溝工程。另境內路燈及農路本所亦督促合約廠商保持機動性維修，以確保居民行車安全，為了打造一個優質的居家環境，投入部分經費逐年辦理境內綠美化景觀工程，文魁深知所有較重大工程由於所需經費龐大爭取不昜難度高，植栽綠美化短期間無法顯現效益，立竿見影，雖謂如此；為了本鄉長治久安與永續發展，文魁深信就長遠而言對本鄉是有所助益的，希望能為日後奠定些許基礎，貴會  開議的日子，感謝給予文魁機會對鄉政推動的報告與說明，往後的日子仍需各位代表先進的鞭策與支持，謝謝大家，最後謹祝大會圓滿成功，各位代表先進身體健康，仕途順利。

壯圍鄉公所各單位工作報告

- 行政室工作報告：

  - 服務台便民業務：

    - 轉發農業用地作業使用證明194件。

    - 墓地使用申請72件。

    - 轉發建築執照286件，使用執照82件。

    - 「地政便民工作站」申請民眾計1,393人次。

  - 檔案管理：

    - 電子收文4,225件。

    - 紙本收文2,943件。

    - 電子發文681件。

    - 紙本發文2,692件。

    - 檔案編目8,781件。

    - 編目數量17件。

    - 檔案調閱305件。

  - 研考業務：公文定期稽催，提升申請案件辦理時效迅速妥善回覆，建置地方美食、旅遊景點、旅遊新聞網及鄉政記事網頁適時更新，提供最新活動訊息、政令宣導等，滿足民眾新知，加強資訊安全維護訂定個人資料保護管理規範及教育訓練，重大工程進度錄案追蹤。

  - 庶務管理：運用財產管理系統，建全物品管控，另本於樽節開支原則，實施午休期間熄燈，加強辦公廳舍周邊綠美化，選擇季節性草花多元植裁，增添綠意淨化空氣以維環境整潔。

- 民政課工作報告：

一、自治、選務行政

（一）辦理村長每月事務費、福利互助金申請及村鄰長及眷屬全民健康保險費、健康檢查費核銷事宜。

（二）辦理本鄉102年農民曆之資料編纂、協助招標等事宜。

（三）提報本鄉績優民政人員、鄰長於101年7月23日至縣府接受表揚。

（四）101年9月19日下午19時宜蘭縣政府假本所參樓會議廳舉行101年度本鄉地方建設訪視座談會議，由鄉長各單位首長、代表、村長提出多項建議。

（五）101年10月15日起分7場次，每梯次二村辦理101年度第二次村務會報。

（六）辦理本鄉代表、村、鄰長閱報事宜。

（七）辦理本鄉鄰長死亡慰問金, 慰助事件共計5名。

二、原住民行政

（一）101年10月5日原住民申請獎勵金共1件。

（二）101年10月12日辦理原住民幼兒托教補助8名。

三、宗教禮俗業務

（一）輔導祭祀公業依祭祀公業條例申報派下員管理及各項申報業務。

（二）101年6月26日至28日假大福補天宮辦理本鄉101年度女媧娘娘文化聖誕系列活動，本鄉由壯圍國中、大福國小等參與民俗活動演出，並由大福補天宮捐贈壯圍消防分隊消防車一輛。

（三）輔導本鄉各寺廟辦理信徒大會、各項會議等。

四、民防、災害防救業務

（一）101年5月16日本鄉辦理101年防災疏散兵棋推演。

（二）101年5月8日下午14時至14時30分配合辦理宜蘭縣全民動員防衛萬安35號防空演習。

（三）101年5月12日19時災害應變中心豪雨二級開設戒備，13日05時30分撤除。

（四）101年6月12日18時災害應變中心豪雨二級開設戒備，6月13日06時00撤除。

（五）101年6月19日20:30分泰利颱風災害應變中心一級開設戒備，101月6日21時06:00撤除。

（六）101年7月30日08:30分蘇拉颱風本鄉災害應變中心一級開設、並協調蘭陽指揮部國軍官兵支援協助裝填砂包600包，供鄉內低窪地區住戶使用，加強防災，8月3日下午07:00分撤除，造成本鄉淹水災情。

（七）101年08月21日上午14:30~8月24日14:30分，101年8月27日13:30分~8月28日23:30分成立天秤颱風災害應變中心一級開設，並由國軍協助裝填砂包1100包發放易淹水地區民眾備用，天秤二度侵襲本省南部，災情嚴重。

（八）(101年6月)辦理壯圍義勇消防分隊「101年度防災及保健宣導」活動經費10,000元。

（九）(101年7月)辦理美城派出所隊辦理「購置冷氣設備」經費36,000元。

五、地政業務

（一）辦理三七五租約案件計16件。

（二）受理三七五租約出、承租人爭議事項調解案件計1件。

（三）本鄉東港村廍後農村社區土地重劃經內政部審議通過列入102年度規劃地區。

六、調解業務

（一）101年05月1日至101年10月份受理調解聲請41件，調解成立26件，法院核定26件，調解不成立15件。

（二）101年05月1日至101年10月受理鄉民法律扶助案件65件。

（三）本鄉績優調解委員會王朝高委員101年8月25日於北部國軍藝文中心受獎表揚。

七、公共造產業務

（一）101年05月至101年10月止進堂數為153件，使用費收入238萬100元退堂數10件，退堂數2神主牌位20件，營收22萬8000仟元，總計營收260萬8100元。

（二）101年9月10日(農曆7月25日)辦理納骨堂中元祭典，並宣導環保，配合環保局節能減碳減量焚燒金紙、並統一交由環保局焚化處理等工作。

（三）辦理本鄉第二納骨堂興辦事業計畫，貸款業務連繫及籌劃準備事宜。

八、徵集業務

（一）辦理各年次役男徵兵檢查暨體位判等登錄等業務約計30人。

（二）辦理各年次役男抽籤等相關業務約計120人。

（三）辦理各年次役男徵集入營等相關業務約計80人。

（四）辦理家庭因素替代役、家庭因素補充兵及提前退伍約計6人。

（五）辦理役男複檢、出境、免役、延期徵集、在學緩徵等役政綜合業務。

九、編練業務

國民兵異動業務。

十、後備軍人管理業務

（一）辦理後備軍人歸鄉報到。

（二）辦理後備軍人退伍令遺失補發。

（三）辦理後備軍人申請轉免役。

（四）辦理102年度後備軍人緩召第4款儘後召集申請業務。

（五）替代備役免役、禁役證明書補發。

十一、勤務業務

（一）辦理貧困征屬常備兵9戶。替代役1戶。

（二）辦理貧困征屬健保補助費常備兵1件3282元。

（三）辦理貧困征屬醫療補助費常備兵2件8303元。

（四）辦理貧困征屬醫療補助費替代役役男3件4285元。

（五）辦理服兵役役男在營證明。

（六）辦理貧困征屬生育、喪葬、急難等補助。

- 財政課工作報告：

一、財務管理

（一）加強公庫管理，除每日以系統與本所主計室對帳外，每月亦定期再予與本所主計室及代理鄉庫(壯圍鄉農會)對帳。

（二）加強各課室自行收納統一收據及本課空白支票之領用及管控，以防杜流弊。

（三）辦理有價證券之管理，至本（101）年9月底計管理定期存單11件。

二、稅務工作

（一）配合各級法院張貼本鄉不動產物件之拍賣公告，藉以提供本鄉不動產交易訊息，增加交易量，充裕本鄉鄉庫稅課收入； 101年1~9月公告280件。

（二）加強契稅稽徵，依據契稅條例掌握不動產交易案件，以充實鄉庫稅收，101年1~9月契稅案件計申報93件（100年契稅稅收計4,455,830元，101年1~9月契稅稅收計3,882,024元）。

（三）加強國、縣各項稅捐督徵工作，分別協助辦理房屋稅、地價稅等有關地方稅之調查、催徵及所得稅之輔導申報，以提高徵績，充裕地方財源，並積極加強催徵，防止新欠稅。

１、101年度房屋稅補單，共計7件；房屋稅隨課業務101年度1~9月，計45件（100年房屋稅稅收計10,606,957元，101年1~9月份房屋稅稅收計11,470,172元）。

２、100年協助地價稅補單3件（100年地價稅稅收共計2,748,796元）。

（四）101年協助所得稅申報726件。

三、公產管理

（一）每年依規定辦理二次定期不動產查核及不定期抽查作業。

１、100年各於6月、12月完成不動產定期查核作業，101年已於6月辦理第一次不動產定期查核作業。

２、於101年10月4日辦理不定期抽查作業。

（二）依不動產增減異動情形隨時辦理產籍更新、釐正工作。

１、交通部公路總局第四區工程處撥用省道台二線142K+700~145K+169既成道路，本鄉所有大福一段185及224等二筆土地，業經行政院以101年4月10日院內中字第1016033156號函同意，登記機關並已完成登記事宜，本所業配合於4月完成鄉有土地減帳作業。

２、交通部公路局第四區養護工程處辦理省道台二線142K+700~155K+523既成道路管用合一需要，擬無償撥用宜蘭縣政府所有本鄉管有之，大福一段178地號，大福二段785、1086地號及壯濱五段210、331地號等五筆土地（現已為台二線路基），該等土地縣府已同意撥用，本所業配合於6月完成經管縣有土地減帳作業。

３、後埤社區活動中心預定地內撥用之國有土地，業已完成登記，並於5月完成經管不動產財產增加登錄作業。

４、本所經管縣有壯濱三段1252地號土地，經縣府辦理調整地籍線面積異動作業，業於9月配合完成面積更正登記。

- 社會課工作報告：

一、社會救濟

（一）受理低收入戶申請家庭生活補助計197戶，每月核發生活補助費132萬4,832元。

（二）受理低收入戶及中低收入戶申請身心障礙者生活補助計526人，每月核發生活補助費252萬5,530元。

（三）受理低收入老人申請生活補助計21人、中低收入戶老人57人，每月核發生活補助費55萬4,400元。

（四）受理鄉民急難救助計41件，核發救助金14萬2仟元。

（五）辦理中低收入戶及未滿十八歲兒童及少年全民健康保險自付保險費補助，符合申請86戶，計241人。

（六）受理「馬上關懷」計16件，核發救助金27萬5仟元。

（七）受理特殊境遇婦女子女生活津貼申請計37件50人，十五歲以下兒童每人每月補助1,878元；兒童托育津貼9戶15人，每人每月補助1,500元。

（八）受理兒童少年生活扶助申請計58件81人，每人每月補助１,900元。

（九）受理弱勢家庭兒童少年扶助申請7件10位兒童，每人每月補助3,000元。

（十）受理父母未就業育兒津貼申請計252件260位兒童，每人每月補助2,500元。（已請領到款項者為248位兒童，其中12位為特殊身份補差額）。

（十一）受理第五類全民健保民眾申請健保IC卡計23件；辦理健保轉入303件、轉出174件。

（十二）協助發放財團法人紅富善坊教育基金會捐贈本鄉弱勢家庭白米1,760公斤及農糧署糯米880公斤，計發放176人次，於端節前執行完畢。

（十三）0802蘇拉水災本鄉古結等7村申請補助案件255件，符合193件，不符62件，申覆7件，再申覆3件縣府審核中。

二、國教業務

（一）101年6月27日邀集鄉內各國民中、小學召開本鄉101年第1次中輟生強迫入學工作研討及語文競賽賽前協調會。

（二）6月間發送本鄉101年畢業生禮品(禮券)及獎狀，8所公私立學校，共計31份。

（三）本鄉101學年度國小新生入學人數139人（古亭-66、公館-24、壯圍-12、過嶺-9、大福-18、新南-10），入學通知單於4/20寄發。

（四）本鄉101年語文競賽於8月11日假壯圍國中舉行，計國語演說等8項19組8校108人參加，除報名未達2人之組別逕參加縣賽外，本次鄉賽計7項12組7校101人角逐。

（五）本鄉101年仁愛獎學金9月5日至10月4日受理申請，計發放大專組10名每名2000元，高中組19名每名1500元，國中組〈第1名800元、第2名500元〉及國小組〈第1名500元、第2名300元〉由各校推薦，每班2名。

三、社教業務

（一）本鄉101年模範母親表揚活動結合蘭陽戲劇團「錯配姻緣」演出，於4月28日晚在鄉公所前廣場舉行。

（二）101年鄉模範父親表揚活動結合本鄉體育會運動小聯盟轄下社區所屬元極舞及土風舞社團表演，於07月28日在鄉公所前廣場舉行。

（三）101年慶重陽活動與本鄉老人會表揚模範老人、歌唱班成果發表結合體育會運動小聯盟社團表演方式於10月20日假壯圍國中體育館舉辦。

四、體育活動

（一）本鄉組隊參加101年宜蘭縣運動會，共計報名參加田徑等18項27隊，隊本部職員、教練及選手合計147人，業於101年5月26日比賽完畢，本鄉榮獲全縣團體組第六名，各項比賽成績統計共獲得金牌24面、銀牌32面、銅牌22面。

（二）本所結合本鄉體育會運動小聯盟於101年10月10日辦理「2012壯圍雙輪鐵馬慶雙十」自行車逍遙遊活動，參加人數約計6百人。

（三）「鄉長盃」桌球賽預定11月3日假壯圍國中體育館舉行，10月1日起受理報名。

五、社會福利

（一）101年04月01日至101年10月15日止共發放生育津貼80件，101年度每件補助3,200元。

（二）本鄉101年重陽節70歲以上耆老禮品計2,757份，加贈90歲以上長壽禮品(豬腳麵線)118份，於10月18日發送完畢。

六、墓政業務

（一）101年4月1日至101年10月15日止，墓政受理案件計72件，兇葬25件，遷出47件。

（二）配合宜蘭縣政府101年度殯葬管理業務專案稽核實施計畫，針對100年7月至101年5月止受理申請使用殯葬設施案件進行書面調閱計20件，7月20日實地稽核。

七、社區發展

（一）後埤社區活動中心興辦事業案，本所於4月11日陳送「101年申請撥用財政部國有財產局不動產計畫書」，行政院5月24日函准撥用壯濱三段1374-1地號國有土地，5月29日宜蘭地政事務所完成管理機關變更登記，6月6日陳送活動中心用地是否位於應予保護、禁止或限制建築地區查詢，計送縣府農業處等共39個單位，於7月份全數回函，8月20日陳送活動中心興辦事業計劃書予縣府，縣府訂10月29日辦理用地現場會勘。

（二）「廍後社區等9所活動中心無障礙設施(不含廁所)改善工程」於101年4月23日驗收完畢。

（三）辦理本鄉壯六社區活動中心2樓增建第2期工程預算書5月4日送縣府，5月9日奉核辦理工程發包作業，5月30日開標，由立璟營造股份有限公司以1,788,000元得標並決標，6月25日開工，9月5日完工，9月26日驗收。

（四）本鄉101年度村里集會所活動中心修繕工程—廍後、美城及古結等3所，4月30日與相關社區召開工程設計前協商會議，5月23日完成工程預算書圖，工程於6月22日開標，由立璟營造股份有限公司得標總工程費191萬6,548元，7月15日開工，8月27日完工，9月7日辦理驗收。

（五）7月19日申請縣府補助古亭社區活動中心修繕及長青食堂廚房設備，縣府8月10日函文同意補助30萬元，預算經費8月23日送代表會，9月3日同意墊付，相關作業循序進行中。

（六）協助及輔導各社區發展協會會務推展暨申請本所與業務相關之各上級單位補助及核銷工作。

（七）協助本鄉各社區發展協會守望相助隊辦理富邦產物保險意外傷害保險理賠事宜。

- 工務課工作報告：

一、辦理“縣、鄉道觀光風景軸線危險路段改善計畫”「宜七線10K+750~10K+950新南橋改建工程」總經費2,963萬元，預定於101年11月完工。

二、辦理「壯六社區活動中心二樓增建第2期工程」，核定經費220萬元，工程業於101年9月5日完工。

三、辦理「101年度村里集會所活動中心修繕工程」，工程業於101年9月7日驗收完成，決算總工程費191萬6,548元。

四、辦理「101年度壯圍鄉轄區內路燈維護及新增工程」年度維護工程，工期至101年12月31日止。

五、宜蘭縣政府100.9.16府工土字第1000143258號函，核定”101年度鄉道路面路容及交通安全設施維護工程”辦理「101年度壯圍鄉道路與附屬設施預約維護及災害緊急應變工程」年度維護工程，發包工程費418萬8,000元，工期至101年12月31日止。

六、辦理「101年度壯圍鄉道路整修及排水溝工程」，發包工程費920萬元，業於101年8月24日開工，工期120日曆天。

七、辦理「宜蘭縣易淹水地區環境改造計畫-壯圍地區示範」經費200萬元，業於101年8月31日完成規劃廠商評選，工期至101年12月10日。

八、辦理「宜蘭縣壯圍鄉第二納骨堂委託規劃設計」經費200萬元，委託之建築師事務所業已完成期末報告審查，並修正完成工程預算書圖製作。

九、「上大福抽水站治理工程」本所業於101年9月17日完成用地協議價購會議，並已取得土地所有權人先行使用同意書，另經濟部水利署第一河川局並於101年10月5日於新社活動中心舉辦地方說明會。

- 農經課工作報告：

一、辦理非都市土地農牧用地作農業設施容許使用。

二、辦理農業用地作農業使用證明。

三、辦理農業機械使用證、免稅油憑單核發及新型農機補助。

四、輔導農戶豬瘟防疫，豬口蹄疫防疫，狂犬病防疫，並經常性對畜禽戶分送消毒葯品以防疾病發生。

五、辦理養殖容許及登記核發與輔導。

六、受理101年2期作休耕轉作申請，本所8月1日起派員下鄉受理申請。

| 村別 | 日 期 | 申請地點 | 村別 | 日 期 | 申請地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美福 | 8月1日 | 美福社區活動中心 | 新社 | 8月13日 | 新社社區活動中心 |
| 新南 | 8月2日 | 新南社區活動中心 | 大福 | 8月14日 | 女媧娘娘廟香客大樓 |
| 古結 | 8月3日 | 古結社區活動中心 | 永鎮 | 8月15日 | 永鎮社區活動中心 |
| 美城 | 8月6日 | 美城社區活動中心 | 過嶺 | 8月16日 | 過嶺村保安宫 |
| 古亭 | 8月7日 | 古亭社區活動中心 | 復興 | 8月17日 | 紅葉社區活動中心 |
| 功労 | 8月8日 | 功勞社區活動中心 | 東港 | 8月20日 | 廍後社區活動中心 |
| 忠孝 | 8月9日 | 順和社區活動中心 | 吉祥 | 8月21日 | 壯圍鄉公所農經課 |
|  | 8月10日 | 壯六社區活動中心 | 補申報 | 8月22日至9月14日 | 壯圍鄉公所農經課 |

七、完成民眾申請「與農業經營不可分離」計117筆農地。

八、本所於6月17日上午假公所廣場，舉辦「壯圍土豆節系列-放「粽」愛心」活動，邀請壯五、後埤、古結等社區及過嶺保安宮、壯圍婦聯分會、大福家政班、大福養殖區家政班及公所同仁等共同參與包粽子6300餘粒，分別贈予鄉內低收入戶及獨居老人，讓他們提前歡渡端午佳節。

九、辦理「宜蘭壯圍日本玉木越光來收割祭活動」，本鄉農民藍震煌、賴建國、簡豐裕等引進日本新瀉玉木越光米種子，並由「玉木農園」玉木修先生指導越光米栽培技術：六月三十日邀請玉木修先生、玉木農園成員及日本稻米鑑定師林定三一行十人，來台共同見證玉木越光米收割的情況，今年越光米品質非常好，口感也超好，除回銷日本外，也將限量在國內銷售。

十、協助民眾處理蘇拉颱風農田受稻稉淹没之稻稉約720公噸，受益農民約230戶，農田面積約110公頃，整理後更可免除農田耕作阻礙及可使公共區域排灌水路通暢。

十一、受理101年蘇拉颱風農作物、水產、畜牧類業天然災害申請。本次天然災害災損補助計農作物125萬餘元、水產59萬8700元、畜牧類3000元業己撥款完畢。

- 人事管理員工作報告：

一、任免遷調：

（一）本鄉立托兒所自101年9月5日改制為幼兒園，由行政機關改為機構性質，並依幼兒園行政組織及員額編制標準之規定設教務組、保育組及行政組，並自101年10月1日起分別由保育員李秀琴、林佳珍及鄭束珠兼任組長。

（二）本鄉立托兒所保育員吳佩齡於101年4月5日調任本所民政課村幹事職務。

（三）本所工務課技佐彭志方於101年6月11日調任(權理)該課技士職務。

（四）本所民政課村幹事彭惠媛於101年7月10日調任本鄉立幼兒園保育員職務。

（五）宜蘭縣政府工商旅遊處科員邱瑞益於101年8月7日調任本所清潔隊辦事員職務。

（六）陳品聿於101年8月3日應100年特種考試地方政府公務人員考試四等考試會計科錄取，分配於本所主計室辦事員職務實務訓練。

（七）本所工務課技士劉至軒於101年5月16日調至宜蘭縣政府工務處擔任技士職務。

（八）本所主計室辦事員侯惠齡於101年8月3日調至高雄巿七賢國民中學會計室佐理員職務。

（九）本所民政課村幹事李淑莉於101年8月17日調至新北巿政府水利局辦事員職務。

二、考核獎懲：本所暨所屬機關101年4月至101年10月15日止，登記之獎次如下：

| 獎次及官等 | 薦任 | 委任 |
| --- | --- | --- |
| 記大功 | 1人/1次 | － |
| 記功 | 16人/29次 | 12人/18次 |
| 嘉獎 | 16人/51次 | 25人/67次 |

三、待遇福利及文康活動：

（一）本所文康活動：

１、101年6月29日本所員工文康自強活動「石磐步道-宜蘭河濱公園一日遊」，計13人參加。

２、101年7月6日本所員工文康自強活動「台北淡水一日遊」，計10人參加。

３、101年7月18日本所員工文康自強活動「仁山苗圃-掌上珠健行一日遊」，計9人參加。

４、101年7月20日本所員工文康自強活動「蘭陽博物館巡禮、外澳等一日遊」，計9人參加。

５、101年7月26日本所員工文康自強活動「拉拉山神木之旅一日遊」，計10人參加。

６、101年8月13日本所員工文康自強活動「礁溪一日遊」，計29人參加。

（二）本所參與縣府各項體育競賽活動

１、101年5月26日本所組隊參加「101年宜蘭縣運動會趣味競賽」，於宜蘭縣運動公園舉行，計11人參加。

２、101年7月26日至27日本所組隊參加於員山國中體育館舉行之「宜蘭縣各機關員工羽球錦標賽」，男、女子組共計14人。

（三）核發喪葬補助費計有本鄉立幼兒園保育員蔡秀香（母）14萬2,175元、保育員李玉理（父）13萬7,175元、本所村幹事葉純伶（父）13萬7,175元，另結婚補助費計有本所課員張家豪5萬0,870元、工友張沛縈2萬5,370元、清潔隊隊員陳柏宏3萬5,940，合計新台幣52萬8,705元整。

（四）核發本鄉及所屬機關、本鄉民代表會員工，101年第1學期子女教育補助費（大學及獨立學院22人、專科1人、高中職13人、國中16人、國小20人，共計72人）合計新台幣69萬5,000元整。

四、退休人員照顧：

（一）核發歷年退休公務人員、工友及清潔隊員101年端午節慰問金林佃發等32人每人1,600元，合計新台幣5萬1,200元整。另101年中秋節慰問金林佃發等31人每人1,600元，合計新台幣4萬9,600元整。

（二）核發本所暨本鄉鄉民代表會歷年退休人員101年7月至12月月退休金林佃發等22人計336萬6,339元，及退休人員林錫雄遺族林李玉葉等4人月撫慰金計29萬5,977元，合計新台幣366萬2,316元。

- 主計室工作報告：

一、101年度總預算執行至101年09月底止，資本門執行進度為41.87 %，未執行部分主要係上級補助之道路橋樑工程，道路景觀綠美化工程尚在執行中，災害準備金約145萬元，尚未動支。

二、101年度經常門各項業務計畫，預算執行進度已達80.18 %。

三、以前年度應付歲出及保留款經資門合計13,656千元，執行至101年09月底，執行進度為 61.13 %，尚有「100年度壯圍鄉第二納骨堂規劃設計」及「宜7線10k+750-10k+950新南橋改建工程」未完成驗收等，其餘大部份工程均已完工。

四、本鄉102年度總預算及附屬單位預算已送請 貴會審議中其編列情形如下：

（一）本鄉102年度總預算已依行政院訂定之「各縣（市）地方總預算編製作業手冊」、「各縣（市）地方總預算附屬單位預算編製作業手冊」及「宜蘭縣政府暨所屬機關及鄉(鎮、市)總預算共同費用編列基準」等規定編製完成。

（二）本次歲入總預算數178,610千元。

（三）本次歲出總預算數178,541千元，經常門合計166,800千元，資本門合計11,741千元；總預算數較上年度共增加22,649千元。

（四）附屬單位預算部份預估收入3,204千元，業務外收入62千元；業務成本與費用預估3,102千元，預估本期賸餘164千元。

玖、清潔隊工作報告：

一、配合全縣執行一般廢棄物粗分類政策：

（一）每週五天（星期一、二、四、五、日）實施垃圾清運。

（二）每週一、五實施資源回收紙類(含書、報、紙箱、紙盒、紙餐盒類、鋁箔包、紙容器、其他紙製品類等)。

（三）每週二、四、日實施紙類以外其他資源回收物清運。

（四）每週星期一至星期六，每日上午7時至8時於清潔隊前定點垃圾清運（註：新增星期六定點收運）。

二、101年4月至101年10月，接受民眾申請清運巨大廢棄物計133件。

三、101年4月至101年10月計清運全鄉垃圾2,005公噸。

四、辦理執行機關加強辦理資源回收工作績效考核工作，獲環保局3萬元獎勵金。

五、為持續推動資源回收垃圾減量等工作，101年度合計辦理25場次宣導會活動及11場次清潔隊員在職教育訓練課程。

六、本所提送101年度垃圾車汰換計畫，經環保局核定汰換483-QB、6H-938及6H-615等3輛，已於9月11日完成驗收及交車。

七、本所辦理101年度營造永續環境衛生計畫-蟲鼠防制項目，獲環保局補助13萬1仟元購置高壓清洗機及割草機等環境清潔機具，已完成採購工作。

八、本所101推動「村里社區環境衛生在地扎根」計畫，獲環保局補助18萬元，於101年9月辦理完成美福社區空地綠美化，古結社區公共空間公園化，新南村空地綠美化及東港村公廁管理潔淨化等四項工作。

九、101年7月至101年9月辦理「清境家園、全民運動」環境清潔考核，合計動員約1960人次及160車次清理全鄉各村髒亂點及環境清潔整頓。

十、101年度本所辦理「清境家園、全民運動」環境清潔及髒亂點整頓計畫，獲環保局補助15萬元整辦理完成空屋空地綠美化、清溝除污通暢化等工作。

十一、本所推薦桂美權（壯圍鄉中央路3段436號）參加101年度「家戶綠美化評比」，獲選宜蘭縣獨棟組第二名佳績（第一名從缺）。

十二、每月第一個星期六辦理「環境清潔日活動」，101年4月至101年10月計動員1600人次，執行淨河、淨灘及環境整頓等工作，並宣導環保概念。

十三、101年4月至101年10月辦理環境清潔維護自治條例查報列管點計21處、環境髒亂列管點計7處。

十四、101年上半年度獲宜蘭縣政府環境保護局環境清潔績效獎金計新台幣20萬8330元整。

十五、為辦理鄉內主要道路整潔、預防及清除登格熱孳生源及辦理清淨家園考核，共動員約3,192人次執行村里、社區環境清潔整頓、道路（農路）割草、空地綠美化、公廁清潔、廣告物拆除、水溝疏浚、環境消毒、犬隻捕捉、……等工作。

十六、101年4月至10月止本隊協助及主辦綠美化及植栽等工程，合計約植橋木200株、灌木2000株及草皮約1500平方公尺。

十七、每月5、15及25日為補犬日，101年4月至101年10月計捕捉野犬計35隻送至「宜蘭縣流浪動物中途之家」。

十八、101年4月14日、7月7日及10月13日分別發動機關團體及學校單位約450人、300人及520人於本鄉海灘辦理春、秋季及擴大淨灘活動。

十九、101年度辦理海灘清潔維護工作，獲環保局補助63萬8仟元購置沙灘清潔車乙輛，已完成招標，決標金額589,000元整。

二十、有關本鄉東港海灘等沿海地區私建之補鰻漁聊及海灘漂流物，於101年4月13日業經縣府公告及本鄉配拆除清運完成，並於4月14日動員450人於東港海灘辦理春季擴大淨灘活動。

二十一、101年6月份完成全鄉消毒工作，並於9月份完成協助新社、古亭等村里噴灑斜紋葉稻蟲防治農藥。

二十二、101年8月份蘇拉颱風過後，辦理受災村里環境復原、清潔及消毒等工作，總計動員環保人員、義工、國軍、地檢署(勞動役)……等人員約1500人次。

拾、托兒所工作報告：

一、行政業務

（一）每月10日及20日辦理幼兒學費轉帳事宜。

（二）每月定期清洗水塔。

（三）101年5月辦理本園全區冷氣維修。

（四）101年5月份辦理親子運動會場準備工作。

（五）不定期剪修花木、除草、清理本所週遭環境及綠美化。

（六）101年7月份辦理畢業典禮會場佈置工作。

（七）101年7月、9月辦理本園演藝廳天花板整設工程。

（八）101年8月辦理本所轉換幼兒園相關工作。

（九）辦理全區園舍設備維修。

（十）加強幼兒上、下學安全及上課時間門禁管理。

（十一）辦理本所財產、物品請購、核銷、維修、報廢，定額以上財物工程簽請招標事宜。

（十二）每月製作臨時人員、廚工薪資及工作日表冊。

（十三）每月召開員工會報，以規劃落實園所行政業務推動。

（十四）101年10月加辦102年1月本園「公共意外責任險」。

（十五）全區內外周遭每月全面消毒一次並不定時做室內消毒。

二、教務、保育工作

（一）101年4月5日舉辦幼兒及全體員工消防安全演練。

（二）101年4月26日舉辦大班幼小銜接戶外教學活動－「參訪古亭國小」。

（三）101年4月辦理「5歲幼兒免學費教育計畫」、「中低收入戶」、「低收入戶」、「行政院原住民托教補助」等申請。

（四）101年4月27日舉辦大、中、小、幼幼班「春季戶外教學活動」參觀「宜蘭利澤垃圾資源回收焚化廠」及「宜蘭綠色博覽會-武荖坑」。

（五）101年5月5日舉辦「親子運動會」活動。

（六）101年6月21日舉辦「端午節」活動。

（七）101年7月20日舉辦「第14屆結業典禮暨幼兒學習成果

展」活動。

（八）101年8月16日辦理「招生」、「開學事宜」及設計本學期教學活動行事曆。

（九）101年9月14日舉辦親職講座（配合圖書館及衛生所辦理）。

（十）101年9月21日舉辦「國家防災日－地震、水災、海嘯等複合型災害防救演習」活動。

（十一）101年9月28日舉辦「中秋節月圓圓」活動。

（十二）101年10月辦理「5歲幼兒免學費教育計畫」、「中低收入戶」、「低收入戶」、「行政院原住民托教補助」、「身心障礙」等補助申請。

（十三）每月舉辦「工作會報」及持續推動「親子共讀」。

（十四）本園為了提升教師教學技巧及教保品質，參加公私立幼兒園輔導計畫(方案二)-學習區教學活動(101.09~102.06）。

三、衛生工作報告

（一）101年4-10月宣導腸病毒防治園所環境消毒，加強宣導正確洗手的重要性。

（二）101年6月份申請縣府補助款101上半年園所收托特殊兒童托育服務費＄31,200元，帶班照顧費＄31,200元。

（三）101年6-7月份辦理特殊兒童學前入國小完成轉銜安置工作。

（四）101年8-9月辦理下半年度學童三商美邦人壽保險事宜共240名。

（五）101年9月份辦理全所學童身高、體重測量。

（六）101年9月辦理身心發展遲緩兒童通報，新案計8名，本所已完成接收。

（七）101年9-10月辦理視力保健衛教與中、大班視力篩檢，總數共計118名其中6名異常皆完成就診，異常個案列冊追蹤。

（八）101年9-10月辦理97年次與新生聽力篩檢計42人，異常1人已完成就醫（報告正常）。

（九）101年5-10月每月定期環境消毒、教室教具清洗消毒。

拾壹、圖書館工作報告：

一、館藏充實計畫執行：101年獲教育部補助辦理購置圖書經費14萬元，本館自籌3萬 8000元，俾以提升館藏資源。

二、辦理各項藝文活動

（一）101年申請教育部補助辦理多元悅讀活動、0~3歲閱讀起步走活動補助款合計11萬元，本所自籌3萬元整，活動分別為：

１、「閱讀故事.幸福捉得住」活動：日期分別於9/15、9/29、10/14辦理，內容─說孝順故事，學習製作敬老立體小書，內容由小朋友自由創作，將感恩話語書寫於小書，於成果展當天邀請長輩至圖書館，讓學童親自奉茶並將DIY作品送家中長者，藉此活動啟發孩子對長輩關心及敬愛。

２、0~3歲寶寶閱讀起步走系列活動包括：閱讀禮袋（內有2本繪本書及閱讀指導手冊）180份提供民眾索取，及寶寶健康講座（9/14）、親子共讀講座（10/20）、寶寶「抓書樂、閱讀定力趣味賽」10/28，極力推動閱讀向下紮根，讓家長重視從小培養閱讀的重要性。

３、編織研習營─小包袋的製作，預訂於11份辦理。

（二）101年申請國立台中圖書館補助辦理全國好書交換活動，把活動拉至戶外，並辦理親子南瓜彩繪活動，讓文化與地方產業作結合，給孩子不一樣的體驗。

三、結合資源辦理活動

（一）結合慈濟單位：4/18、5/23、6/20辦理品格教育劇場，由慈濟大愛媽媽主講，透過故事帶入品格教育。

（二）結合公視單位：於暑期間辦理兒童影展，於每週二、四下午播映，公視假日電影院於5/5~9/30止於每週六播映。

（三）結合宜蘭縣政府辦理民眾上網計畫於9/10~至10/23日止，本案參與對象設限於長青組及新住民，共開設6個班次，以消彌數位落差。

（四）結合家庭教育中心：辦理「親子共讀父母研習營3堂課（9/8、9/15、9/29）、親子共學共讀樂閱讀活動。

四、辦理使用者付費之各項藝文活動

（一）圍棋研習。

（二）創意作文班。

（三）認識文字班。

（四）粽子造型香包製作。

（五）母親節插花活動等。

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次定期大會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 主計類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年04月12日 壯鄉主字第1010004550號 |
| 案題 | 檢送本所100年度總決算案暨公共造產附屬單位決算案，敬請 貴會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年4月12日壯鄉主字第1010004550號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 三讀通過。 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 照案執行完畢。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次定期大會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 2 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年04月05日 壯鄉民字第1010004190號 |
| 案題 | 為修正壯圍鄉公墓暨懷恩堂使用管理自治條例部分條款乙案 惠請 貴會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年4月5日壯鄉民字第1010004190號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 保留。 |
| 壯圍鄉公所執行情形 |  |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次定期大會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 3 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年04月11日 壯鄉民字第1010004447號 |
| 案題 | 檢送本鄉大福村、東港村部份鄰戶數調整、合併提案表各乙式15份 謹請 貴會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年04月11日壯鄉民字第1010004447號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 保留。 |
| 壯圍鄉公所執行情形 |  |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第4次定期大會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 4 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年05月7日 壯鄉民字第1010005565號 |
| 案題 | 檢送本鄉第二納骨堂興建貸款計畫書 惠請貴會審議同意辦理。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年05月7日壯鄉民字第1010005565號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 保留。 |
| 壯圍鄉公所執行情形 |  |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第9次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 主計類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年05月18日 壯鄉主字第1010006150號 |
| 案題 | 檢送本所101年度總預算第1次追加（減）預算案 敬請貴會惠予審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年05月18日壯鄉主字第1010006150號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 修正三讀通過 第21頁房屋建築及設備費刪除(50萬元)。 第40頁公共建設及設施費，刪減303萬元。 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 照案執行。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第9次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 2 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年04月05日 壯鄉民字第1010004190號 |
| 案題 | 為修正壯圍鄉公墓暨懷恩堂使用管理自治條例部分條款乙案 惠請 貴會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年4月5日壯鄉民字第1010004190號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 保留 |
| 壯圍鄉公所執行情形 |  |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第9次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 3 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年04月11日 壯鄉民字第1010004447號 |
| 案題 | 檢送本鄉大福村、東港村部份鄰戶數調整、合併提案表各乙式15份 謹請 貴會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年04月11日壯鄉民字第1010004447號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 已發佈施行。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第9次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 4 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年05月7日 壯鄉民字第1010005565號 |
| 案題 | 檢送本鄉第二納骨堂興建貸款計畫書 惠請貴會審議同意辦理。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年05月7日壯鄉民字第1010005565號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 辦理貸款計畫中。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第10次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 清潔類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年05月25日 壯鄉清字第1010006401號 |
| 案題 | 宜蘭縣政府環境保護局補助本所辦理「101年度營造永續優質環境衛生計畫」-「重塑清淨海岸風貌計畫」經常門經費新台幣9萬7,500元整，將納入本所101年度第二次追加預算辦理，在未完成法定預算程序前，請貴會惠予同意先行墊付 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年05月25日壯鄉清字第1010006401號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 已執行完畢。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第10次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 2 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年06月08日 壯鄉民字第1010007013號 |
| 案題 | 檢送本鄉公墓暨懷恩堂使用管理自治條例修正提案書乙式十五份，惠請貴會審議 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年06月08日壯鄉民字第1010007013號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 修正三讀通過。 修正納骨堂清潔規費收費標準，本鄉、外鄉鄉民均降價25％ |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 已發佈施行。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第10次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 3 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年06月22日 壯鄉民字第1010007669號 |
| 案題 | 為請本鄉第二納骨堂興建經費自籌款新台幣1仟600萬元，惠請貴會審議同意先行墊付，俟101年度第二次追加預算時辦理，以利工程早日發包興建 請查照。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年06月22日壯鄉民字第1010007669號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 納入101年度第二次追加預算辦理。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第10次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 4 | 民政類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年07月05日 壯鄉民字第1010008343號 |
| 案題 | 為本鄉第二納骨堂興建概估經費新台幣7,600萬元正，除自籌款外，短缺工程經費新台幣6,000萬元，擬向財政部國庫署地方建設基金貸款，惠請 貴會同意辦理 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年07月05日壯鄉民字第1010008343號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 國庫署辦理貸款計畫中。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第10次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 5 | 工務類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年07月09日 壯鄉工字第1010008466號 |
| 案題 | 本鄉獲內政部補助101年度「臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」政策引導型第2階段補助款200萬元整，擬列入101年度第2次追加預算，在未完成法算程序前，惠請 貴會先行同意墊付提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年07月09日壯鄉工字第1010008466號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 委託規劃業於101年8月31日決標。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第10次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 6 | 清潔類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年07月24日 壯鄉清字第1010009078號 |
| 案題 | 本所辦理「101年營造永續優質環境衛生計畫-全面強化街道及住家環境清理-觀光景點及髒亂點加強清理計畫」，獲宜蘭縣政府環境保護局補助15萬元，本所需編列配合款22,400元，所需總經費為新台幣172,400元整，本款項將納入本所101年度第二次追加預算辦理，在未完成法定預算程序以前，請 貴會惠予同意先行墊付，提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年07月24日壯鄉清字第1010009078號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 已執行完畢。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第10次臨時會提案表（代表提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 附署人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 工務類 | 黃代表建勇 林代表萬固 | 王主席明、林代表進凱、張代表錫鏞 |
| 案題 | 針對本鄉兩條聯外道，A線、B線未與台二線聯結，無法形成交通網路交叉運用，對本鄉交通運輸、旅遊影響甚鉅，請公所轉請中央權責單位設法施設，以利本鄉發展。 |
| 說明 | 與案題同。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 業於101年8月13日壯鄉工字第1010009860號函請交通部公路總局第四區養護工程處及宜蘭縣政府列入相關計畫辦理。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第11次臨時會提案表（鄉公所提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 來文字號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 清潔類 | 壯圍鄉公所 | 來文字號101年08月22日 壯鄉清字第1010010345號 |
| 案題 | 本鄉獲宜蘭縣政府101年上半年環境清潔考核執行績效獎勵金208,330元整，將列入本鄉101年度第二次追加預算辦理，在未完成法定預算程序前，請貴會惠予同意先行墊付 提請大會審議。 |
| 說明 | 依據壯圍鄉公所101年08月22日壯鄉清字第1010010345號函辦理。 |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 辦理中 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第11次臨時會提案表（代表提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 附署人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 1 | 清潔類 | 林代表萬固 | 林代表進凱、黃代表建勇、吳代表旺水、張代表鍚鏞、游代表正欽 |
| 案題 | 下個月己至鰻魚期，漂流木影鄉漁民生計及安全，請公所轉請相關單位儘速處理，以照顧漁民生活。 |
| 說明 |  |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 業於10月29日上午邀請各權責單位辦理現場會勘，經副縣長裁示如下： 一、現有裸露漂流木由縣府農業處立即雇工清除。 二、爾后漂流木之處理，將擇期召開會議釐清權責歸屬。 |

宜蘭縣壯圍鄉民代表會第19屆第11次臨時會提案表（代表提案）

| 編號 | 類別 | 提案人 動議人 | 附署人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 2 | 民政類 | 林代表榮華 | 林代表進凱、林代表萬固、黃代表建勇 |
| 案題 | 公所對第二納骨塔興建案，週邊民眾有反對的聲音，請公所深入瞭解、溝通，以利工程進行。 |
| 說明 |  |
| 辦法 | 提請 大會審議 |
| 議決 | 照案通過 |
| 壯圍鄉公所執行情形 | 本所於101年10月5日辦理地方說明會，並就地方意見納入參考研議回饋方案機制。 本所就第二納骨堂興建案，將持續與地方加強溝通協調，個別拜訪週邊住戶等，以利未來興建順利進行。 |